РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Восемьдесят четвертое заседание

РЕШЕНИЕ № 44

20 июня 2019 года

г. Верхняя Тура

О реализации на территории Городского округа Верхняя Тура, полномочий связанных с переселением граждан из жилых помещений признанных в законодательном порядке непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу и реконструкции в 2018 году

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2019 год, обсудив информацию главы Городского округа Верхняя Тура вх. от 11.06.2019 года № 111, о реализации на территории Городского округа Верхняя Тура полномочий, связанных с переселением граждан из жилых помещений, признанных  в законодательном порядке непригодными для проживания, аварийными, подлежащих реконструкции или сносу в 2018 году, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», учитывая заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству от 13.06.2019 года № 9,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации на территории Городского округа Верхняя Тура, полномочий связанных с переселением  граждан из жилых помещений признанных в законодательном порядке непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу и реконструкции или сносу в 2018 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура					     О.М. Добош

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 20 июня 2019 года № 44

Реализация на территории Городского округа Верхняя Тура  полномочий, связанных с переселением граждан из жилых помещений, признанных в законодательном порядке непригодными для проживания, аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в 2018 году

В 2017 году на территории Городского округа Верхняя Тура была завершена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 01 января 2012 года.

На территории Городского округа Верхняя Тура на 01 января 2012 года были признаны аварийными 24 многоквартирных дома общей площадью 2 939,23 кв. м. С целью переселения граждан из аварийных домов в городе Верхняя Тура было построено три дома по адресам: улица Гробова, 8 «а» и 8 «б», улица Машиностроителей, д. 32 и приобретено 12 жилых помещений на вторичном рынке жилья.

Все граждане из домов, признанных на 01 января 2012 года аварийными, переселены. Аварийные дома снесены и проведены работы по рекультивации этих земельных участков.

Межведомственной комиссией по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по Городскому округу Верхняя Тура постоянно ведётся работа по выявлению аварийных домов с целью признания их в установленном законом порядке аварийными.

Так в 2012 году было признано аварийными и подлежащими сносу четыре дома: ул. К. Либкнехта, 154, ул. Советская, 14, ул. Электрификаторов, д. 10, 12, общей площадью домов 585,8 кв. м, подлежат переселению 17 человек.

В 2014 году было признано аварийными и подлежащими сносу девять домов: ул. Бажова, д. 10, 14; ул. Володарского, 74; ул. Гробова, д. 5, 8; ул. Декабристов, 28; ул. Электрификаторов, д. 2, 4, 8, общей площадью домов 2186,0 кв. м, подлежат переселению 98 человек.

В 2016 году было признано аварийными и подлежащими сносу три дома: ул. Гробова, д. 13, 17; ул. Чкалова, 5, общей площадью домов 182,8 кв. м, подлежат переселению 19 человек.

С целью переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 01 января2012 года, Администрацией Городского округа Верхняя Тура в 2018 году была направлена в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области заявка о выделении средств из областного бюджета, для строительства нового жилья.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, Городской округ Верхняя Тура прошел отбор муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Городской округ Верхняя Тура является участником Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет реализовано до 1 сентября 2025 года. Снос расселенного аварийного жилищного фонда будет осуществлен до 31 декабря 2025 года.

Основными источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; средства областного бюджета; средства бюджетов муниципальных образований, являющихся участниками Программы.

Переселение граждан Городского округа Верхняя Тура запланировано по данной Программе на 2021 год путем приобретения жилых помещений у застройщика в строящемся доме (долевое участия в строительстве многоквартирного жилого дома).

В рамках реализации Региональной адресной программы планируется переселение 134 граждан из 16 домов расселяемой площадью 1765,98 кв. м в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.

На сегодняшний день работа Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу продолжается.

Межведомственной комиссией (протокол от 23.01.2019) принято решение о проведении работ по признанию непригодными для проживания многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: улица Грушина, д. 131; ул. Лесная, д. 8; улица Мира, д. 50; ул. Рабочая, д. 4, 6, 8; ул. Труда, д. 5, 8, 9,10,12; ул. Совхозная, д.13, 23, 29, 31.

Было проведено обследование вышеуказанных домов с участием специалистов специализированной организации (филиал БТИ г. Кушва).

Для участия в работе Межведомственной комиссии с правом совещательного голоса были приглашены собственники жилых помещений.

16 апреля 2019 года Межведомственная комиссия, с учетом мнения собственников жилых помещений, рассмотрев результаты технической инвентаризации, проведенной  филиалом СОГУП «Областной Центр недвижимости» Кушвинское БТИ и РН, приняла решение признать аварийными и подлежащим сносу одиннадцать домов по адресам: ул. Грушина, д. 131; ул. Лесная, д. 8; улица Мира, д. 50; ул. Рабочая, д. 4, 6, 8; ул. Труда, д. 8, 9; ул. Совхозная, д.13, 23, 31. Общая площадь домов составила 2873,0 кв. м.

Четыре дома: ул. Труда, д. 5, 10,12; ул. Совхозная, д.29, с учетом мнения собственников жилых помещений в домах и по решению Межведомственной комиссии признаны пригодными для проживания.

На данный момент идет процедура подписания Заключений членами Межведомственной комиссии.