Приложение № 4

к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура от 09.03.2023 № 25

**Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нача-ла реализации | Окон-чания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – комплексное благоустройство дворовых территорий |
| 1. Дворовые территории:1.1) ул. Мира, 1а; | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2018 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дворовые территории:2.1) ул. 8 Марта, 12; | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 2.1 Дворовые территории:2.1.1) ул. Машиностроителей, 23;2.1.2) ул. Машиностроителей 21, 19а  | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 3. Дворовая территория: 3.1) 132-133 квартал (ул. Гробова 18-26, 23-29, 26а; ул. Строителей, 5а, 9, 11, 13; ул. 8 марта, 7а, 11, 13. 15а);3.2) ул. Машиностроителей, 9а;3.3) ул. Лермонтова, 14;3.4) ул. Лермонтова, 16;3.5) ул. Грушина, 98;3.6) ул. Лермонтова, 12;3.7) ул. Иканина, 88, ул. Машиностроителей, 5. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 4. Дворовые территории: 4.1) ул. Машиностроителей, 19б;4.2) ул. Гробова, 2В;4.3) ул. Совхозная, 15;4.4) ул. Володарского, 27, ул. Володарского, 29, ул. Гробова, 2, ул. Гробова, 4, ул. Чапаева, 1, ул. Чапаева, 2, ул. Чапаева, 3;4.5) ул. Машиностроителей, 8. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 5. Дворовая территория: 5.1) ул. Машиностроителей, 11;5.2) ул. Володарского, 3. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. Установка элементов городской мебели;3. Установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. Сопряжение поверхностей;2. Озеленение территории;3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. Установка детского игрового оборудования;5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;6. Организация детских игровых площадок; 7. Организация площадок для занятий спортом;8. Организация площадок для отдыха взрослых;9. Устройство площадки хозяйственного назначения;10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1: доля благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2:охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| Задача 2 – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
| 1. Комплексное благоустройство:парка молодоженов по ул. Карла Либкнехта | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2018 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории;Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2. Комплексное благоустройство: набережной Верхнетуринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2019 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 3. Комплексное благоустройство:Парка Победы - Мемориала Славы и прилегающих территорий Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка скамеек и урн;3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 4. Комплексное благоустройство общественной территории:Парк здоровья по ул. Лермонтова | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2019 | 2021 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети |  |
| 5. Комплексное благоустройство:Аллеи Славы по ул. Машиностроителей (от ул. Чапаева до ул. Лермонтова) | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 6. Комплексное благоустройство:общественной территории «Сквер по ул. Совхозная, 13» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 7. Комплексное благоустройство:стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 8. Комплексное благоустройство:набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 9. Комплексное благоустройство:общественной территории в микрорайоне Рига | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 10. Комплексное благоустройство:общественной территории «Прогулочный маршрут от центральной городской площади до Парка Победы – Мемориала Славы» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2025 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);3. установка наружного освещения территории.Дополнительный перечень: 1. сопряжение поверхностей;2. озеленение территории;3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);4. установка детского игрового оборудования;5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;6. организация площадок для занятий спортом;7. организация площадок для отдыха взрослых;8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |