Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 27.07.2023 № 88

***О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.09.2017 № 54***

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 12.05.2023 № 60 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в Городском округе Верхняя Тура», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В таблице паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.09.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2027 годы», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Городского округа Верхняя Тура от 14.12.2017 № 81, от 20.04.2018 № 25, от 11.05.2018 № 29, от 04.09.2018 № 72, от 29.10.2018 № 92, от 14.12.2018 № 104, от 28.02.2019 № 29, от 29.03.2019 № 43, от 16.07.2019 № 76, от 07.10.2019 № 109, от 31.10.2019 № 117, от 27.11.2019 № 120, от 14.01.2020 № 3, от 06.03.2020 № 28, от 15.05.2020 № 45, от 06.07.2020 № 63,   
   от 22.10.2020 № 101, от 02.12.2020 № 119, от 28.12.2020 № 135, от 29.01.2021  
   № 11, от 02.03.2021 № 26, от 22.03.2021 № 36, от 18.06.2021 № 59, от 02.09.2021 № 78, от 27.09.2021 № 87, от 14.01.2022 № 8, от 31.03.2022 № 40, от 07.04.2022  
   № 46, от 14.07.2022 № 66, от 02.08.2022 № 71, от 23.08.2022 № 76, от 25.08.2022 № 77, от 21.09.2022 № 92, от 08.11.2022 № 103, от 21.11.2022 № 107,  от 26.12.2022 № 124, от 09.03.2023 № 25, от 29.03.2023 № 38, от 22.05.2023 № 63, от 09.06.2023 № 71 и от 19.07.2023 № 85 (далее – муниципальная программа), строки «Объемы финансирования муниципальной программы по годам», «ВСЕГО», «2023 год» и «2024 год» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам | **ВСЕГО** –  **1 023 408,80 тыс. руб., в том числе:**  федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  областной бюджет – 388 978,20 тыс. руб.  местный бюджет – 148 663,78тыс. руб.  внебюджетные источники – 474 306,80 тыс. руб.  средства собственников – 11 460,02 тыс. руб.  **в том числе:**  **2023 год** – **37 154,38 тыс. руб., в том числе:**  федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  областной бюджет – 19 390,10 тыс. руб.  местный бюджет – 16 675,39 тыс. руб.  внебюджетные источники – 1088,90 тыс. руб.  средства собственников – 0,00 тыс. руб.  **2024 год** – **332 696,18 тыс. руб., в том числе:**  федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  местный бюджет – 50,00 тыс. руб.  внебюджетные источники – 332 186,18 тыс. руб.  средства собственников – 460,00 тыс. руб. |

1. Раздел 10 муниципальной программы «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2027 годы, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и физического состояния общественных территории Городского округа Верхняя Тура», изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Приложение № 2 муниципальной программы «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Городского округа Верхняя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 27.07.2023 № 88

**Раздел 10. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2027 годы, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и физического состояния общественных территории Городского округа Верхняя Тура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период  2018-2027 годы | Годы  благо­устрой­ства |
| 1. | Комплексное благоустройство общественной территории «Парк молодоженов по ул. Карла Либкнехта» | 2018 |
| 2. | Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища | 2019 |
| 3. | Комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова» | 2019-2021 |
| 4. | Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура | 2022 |
| 5. | Комплексное благоустройство общественной территории в микрорайоне Рига | 2023 |
| 6. | Комплексное благоустройство стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие» | 2023 |
| 7. | Комплексное благоустройство общественной территории «Прогулочный маршрут от центральной городской площади до Парка Победы – Мемориала Славы» | 2024 |
| 8. | Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Совхозная, 13» | 2025 |
| 9. | Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер Александра Невского» | 2025 |
| 10. | Комплексное благоустройство Аллеи Славы по  ул. Машиностроителей (от ул. Чапаева до ул. Лермонтова) | 2025 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 27.07.2023 № 88

**Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нача-ла реализации | окон-чания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – комплексное благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| 1. Дворовые территории:  1.1) ул. Мира, 1а | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2018 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 2. Дворовые территории:  2.1) ул. 8 Марта, 12 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 2.1 Дворовые территории:  2.1.1) ул. Машиностроителей, 23;  2.1.2) ул. Машиностроителей 21, 19а | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 3. Дворовая территория:  3.1) 132-133 квартал (ул. Гробова 18-26, 23-29, 26а; ул. Строителей, 5а, 9, 11, 13; ул. 8 марта, 7а, 11, 13. 15а);  3.2) ул. Машиностроителей, 9а;  3.3) ул. Лермонтова, 14;  3.4) ул. Лермонтова, 16;  3.5) ул. Грушина, 98;  3.6) ул. Лермонтова, 12;  3.7) ул. Иканина, 88, ул. Машиностроителей, 5 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 4. Дворовые территории:  4.1) ул. Машиностроителей, 19б;  4.2) ул. Гробова, 2В;  4.3) ул. Совхозная, 15;  4.4) ул. Володарского, 27, ул. Володарского, 29, ул. Гробова, 2, ул. Гробова, 4, ул. Чапаева, 1, ул. Чапаева, 2, ул. Чапаева, 3;  4.5) ул. Машиностроителей, 8 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2026 | 2026 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 5. Дворовая территория:  5.1) ул. Машиностроителей, 11;  5.2) ул. Володарского, 3 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 6. Дворовая территория:  6.1) ул. Карла Либкнехта, 173;  6.2) ул. Совхозная, 19;  6.3) ул. Совхозная, 21;  6.4) ул. Советская, 27 (в т.ч. ул. Машиностроителей, 1);  6.5) ул. Володарского, 66 – ул. 8 Марта, 9 (в т.ч. ул. 8 Марта, 7);  6.6) ул. Строителей, 8;  6.7) ул. Строителей, 7 (в т.ч. ул. Строителей, 5);  6.8) ул. Бажова, 28 (в т.ч. ул. Бажова, 22, 24, 26);  6.9) ул. Карла Либкнехта, 172;  6.10) ул. Карла Либкнехта, 176;  6.11) ул. Машиностроителей, 7;  6.12) ул. Рабочая, 9;  6.13) ул. Лесная, 12;  6.14) ул. Грушина, 96;  6.15) ул. Грушина, 101;  6.16) ул. Железнодорожников, 66 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2027 | 2027 | Комплексные благоустроен­ные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| Задача 2 – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 1. Комплексное благоустройство:  парка молодоженов по ул. Карла Либкнехта | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2018 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2. Комплексное благоустройство:  набережной Верхнетуринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2019 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 3. Комплексное благоустройство общественной территории:  Сквер Александра Невского | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей;  2. установка скамеек и урн;  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3.установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. организация площадок для отдыха взрослых;  6. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  7. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 4. Комплексное благоустройство общественной территории:  Парк здоровья по ул. Лермонтова | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2019 | 2021 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети |  |
| 5. Комплексное благоустройство:  Аллеи Славы по ул. Машиностроителей (от ул. Чапаева до ул. Лермонтова) | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 6. Комплексное благоустройство:  общественной территории «Сквер по ул. Совхозная, 13» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2025 | 2025 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 7. Комплексное благоустройство:  стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 8. Комплексное благоустройство:  набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 9. Комплексное благоустройство:  общественной территории в микрорайоне Рига | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 10. Комплексное благоустройство:  общественной территории «Прогулочный маршрут от центральной городской площади до Парка Победы – Мемориала Славы» | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |