**Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 28.05.2021 №138**

***Об утверждении плана мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2021/2022 года***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Главы городского округа Верхняя Тура от 28.04.2021 № 110 «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе в отопительный период 2021/2022 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе
в осенне-зимний период 2021/2022 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 28.05.2021г. № 138

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2021/2022 года»

**План мероприятий**

**по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие | Плановая сумма, тыс. руб.  | Областной бюджет, тыс. руб.  | Местный бюджет,тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель / Подрядная организация |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности линии уличного освещения городского округа Верхняя Тура | 7676,52 | 7446,23 | 230,30 | 0,00 | 22.09.2021 | Администрация Городского округа Верхняя Тура / ООО «УРАЛ­РЕМОНТ» |
| 2. | Газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул.25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Маркса, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области  | 38 404,58 | 37215,28 | 1189,30 | 0,00 | 15.09.2021 | Администрация Городского округа Верхняя Тура / ООО «ТЕХ­ПРОМ» |
| 3. | Реконструкция водопроводной сети от ул. Грушина по ул. Машиностроителей до ул. Володарского | 2321,14 |  |  | 2321,14 | 01.10.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 4. | Ремонт водопровода на детский сад № 35 (ул. Володарского) | 200,00 |  |  | 200,00 | 01.07.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 5. | Ремонт водопровода по ул. Красноармейская, 169 | 70,00 |  |  | 70,00 | 01.07.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 6. | Ремонт водопровода ул. Первомайская, 1а | 120,00 |  |  | 120,00 | 01.07.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 7. | Ремонт водопровода ул. Машиностроителей, 8 | 150,00 |  |  | 150,00 | 01.08.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 8. | Ремонт водопровода ул. Володарского, 41 | 100,00 |  |  | 100,00 | 15.09.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 9. | Ремонт водопровода ул. Лермонтова, 16 | 80,00 |  |  | 80,00 | 01.09.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 10. | Ремонт водопровода ул. Советская, 27 | 120,00 |  |  | 120,00 | 01.10.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 11. | Ремонт врезки водопровода на кинотеатр | 20,00 |  |  | 20,00 | 01.06.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 12. | Ремонт канализационной трубы на перекрестке вблизи сквера (ул. Машиностроителей, 6) | 150,00 |  |  | 150,00 | 01.09.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 13. | Ремонт канализационной трубы по ул. Володарского, 68 | 140,00 |  |  | 140,00 | 01.10.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 14. | Ремонт канализационной трубы D100мм по ул. Машиностроителей, 9 | 60,00 |  |  | 60,00 | 01.10.2021 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 15. | Формирование топливного запаса (дров) | 0,11 |  |  | 0,11 | 01.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 16. | Реконструкция системы теплоснабжения от ул. Грушина до Машиностроителей (ГЦКиД)  | 6174,28 |  |  | 6174,28 | 15.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 17. | Реконструкция системы теплоснабжения от котельной на территории школы № 14 по ул. Первомайской, 28, до здания школы № 14  | 1236,64 |  |  | 1236,64 | 15.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 18. | Замена участков теплосети | 992,85 |  |  | 992,85 | 01.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 19. | Замена (установка) запорной аппаратуры тепловой сети | 46,62 |  |  | 46,62 | 01.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 20. | Подготовка котельных к эксплуатации в отопительный период  | 241,53 |  |  | 241,53 | 01.09.2021 | ООО «Новые технологии» |
| 21. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Железнодорожников, д. 66 (крыша) | 762,28 |  |  | 762,28 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 22. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 22 (инженерные сети, крыша, чердак) | 3705,60 |  |  | 3705,60 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 23. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 24 (инженерные сети, крыша) | 2139,04 |  |  | 2139,04 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 24. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 26 (инженерные сети, крыша) | 2144,29 |  |  | 2144,29 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 25. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 19 (крыша) | 1733,49 |  |  | 1733,49 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 26. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 11 (инженерные сети, крыша) | 2135,80 |  |  | 2135,80 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 27. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 13 (инженерные сети, крыша, чердак) | 3696,62 |  |  | 3696,62 | 01.11.2021 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 28. | Замена стояков отопления, гидроиспытания | 30,00 |  | 30,00 |  | 01.09.2021 | МБОУ СОШ № 19 |
| 29. | Замена стояков отопления, промывка системы отопления | 120,00 |  | 120,00 |  | 01.09.2021 | МБДОУ «Детский сад № 45» |
| 30. | Работы в МКД по адресу ул. Бажова 26: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, утепление на чердаке потолка | 5,80 |  |  | 5,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 31. | Работы в МКД по адресу ул. Бажова 28: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт печной трубы | 14,30 |  |  | 14,30 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 32. | Работы в МКД по адресу ул. Володарского 3: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, замена теплотрассы в подвале, ремонт теплообменника, ревизия канализации, ремонт кровли лоджии | 13,20 |  |  | 13,20 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 33. | Работы в МКД по адресу ул. Володарского 29: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли | 36,50 |  |  | 36,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 34. | Работы в МКД по адресу ул.Володарского 66: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации | 133,40 |  |  | 133,40 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 35. | Работы в МКД по адресу ул. Володарского 68: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена козырьков подъездов, косметический ремонт | 164,10 |  |  | 164,10 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 36. | Работы в МКД по адресу ул. Володарского 70: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, косметический ремонт подъезда | 124,80 |  |  | 124,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 37. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 2А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, косметический ремонт подъезда | 132,40 |  |  | 132,40 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 38. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 2Б: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации | 46,70 |  |  | 46,70 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 39. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 2В: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт вент. трубы на кровле | 213,90 |  |  | 213,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 40. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 4: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС и ГВС, замена эл.сетей в МОП, ремонт канализации, ремонт фасада | 68,00 |  |  | 68,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 41. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 8А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт фасада | 11,00 |  |  | 11,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 42. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 8Б: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт входных дверей | 17,00 |  |  | 17,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 43. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 23: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, монтаж отопления в подвале, косметический ремонт подъезда | 124,80 |  |  | 124,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 44. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 24: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления | 3,40 |  |  | 3,40 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 45. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 25: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт плиты подъезда, ремонт пола в подъезде №2. | 4,80 |  |  | 4,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 46. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 26А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления. | 10,00 |  |  | 10,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 47. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова 27: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления. | 5,70 |  |  | 5,70 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 48. | Работы в МКД по адресу ул. Грушина 96: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, монтаж козырька | 10,00 |  |  | 10,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 49. | Работы в МКД по адресу ул. Грушина 98: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл.автомат.выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли лоджии | 67,80 |  |  | 67,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 50. | Работы в МКД по адресу ул. Иканина 79: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации | 55,90 |  |  | 55,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 51. | Работы в МКД по адресу ул. К-Либкнехта 172: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления | 4,60 |  |  | 4,60 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 52. | Работы в МКД по адресуул. К-Либкнехта 173: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, поверка ОДПУ ТЭ | 12,50 |  |  | 12,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 53. | Работы в МКД по адресу ул. Лермонтова 12: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления | 2,10 |  |  | 2,10 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 54. | Работы в МКД по адресу ул. Лермонтова 14: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт плит у подъездов | 166,70 |  |  | 166,70 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 55. | Работы в МКД по адресу ул. Лермонтова 16: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл.автомат.выключателей, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС, ремонт козырьков подъездов | 136,90 |  |  | 136,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 56. | Работы в МКД по адресу ул. Лермонтова 18: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт тепловых швов, ремонт кровли, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС, ремонт кровли | 256,60 |  |  | 256,60 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 57. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 1: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС | 23,70 |  |  | 23,70 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 58. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 5: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, монтаж козырьков подъездов | 24,00 |  |  | 24,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 59. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 7: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, замена эл. автомат. выключателей | 28,20 |  |  | 28,20 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 60. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 7А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, поверка ОДПУ ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли, косметический ремонт подъезда | 262,60 |  |  | 262,60 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 61. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 8: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, замена периметра ХВС | 110,00 |  |  | 110,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 62. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 9: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, замена периметра отопления, монтаж козырьков подъезда | 26,00 |  |  | 26,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 63. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 9А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл.автомат.выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС | 52,30 |  |  | 52,30 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 64. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 11: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли, косметический ремонт подъезда, Поверка ОДПУ ХВС | 262,50 |  |  | 262,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 65. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 19А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления и ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли, поверка ОДПУ ХВС | 84,40 |  | 84,40 |  | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 66. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 19Б: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ремонт ступеней у подъезда, ремонт водосточных труб, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС | 260,90 |  |  | 260,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 67. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 21: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, ремонт парапета на кровле | 143,90 |  |  | 143,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 68. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 23: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт козырьков подъездов, поверка ОДПУ ТЭ и ХВС | 125,20 |  |  | 125,20 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 69. | Работы в МКД по адресу ул. Машиностроителей 32: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт парапета на кровле, ремонт теплового шва | 10,00 |  |  | 10,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 70. | Работы в МКД по адресу ул. Мира 1А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей | 32,80 |  |  | 32,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 71. | Работы в МКД по адресу ул. Советская 27: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, поверка ОДПУ ТЭ | 23,00 |  |  | 23,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 72. | Работы в МКД по адресу ул. Совхозная 18: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена эл.автомат.выключателей, ремонт канализации, ремонт кровли, поверка ОДПУ ТЭ | 71,30 |  |  | 71,30 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 73. | Работы в МКД по адресу ул. Совхозная 20: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл.автомат.выключателей, ремонт канализации, вывод фановых стояков за пределы кровли, поверка ОДПУ ТЭ | 28,90 |  |  | 28,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 74. | Работы в МКД по адресу ул. Совхозная 22: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ХВС, замена эл. автомат. выключателей, ремонт канализации, замена входных дверей, поверка ОДПУ ТЭ | 43,20 |  |  | 43,20 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 75. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 5: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт козырьков подъездов | 4,00 |  |  | 4,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 76. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 5А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт канализации, ремонт козырьков подъездов, ремонт пожарной лестницы | 14,90 |  |  | 14,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 77. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 7: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт козырьков подъездов, ремонт козырьков подъездов, косметический ремонт подъезда | 77,00 |  |  | 77,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 78. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 8: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт козырьков подъездов, ремонт печной трубы | 14,00 |  |  | 14,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 79. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 10: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ремонт козырьков подъездов, ремонт печной трубы | 7,50 |  |  | 7,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 80. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 12: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, замена входных дверей | 7,50 |  |  | 7,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 81. | Работы в МКД по адресу ул. Строителей 13: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт канализации | 1,30 |  |  | 1,30 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 82. | Работы в МКД по адресу ул. Чапаева 1: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления | 3,50 |  |  | 3,50 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 83. | Работы в МКД по адресу ул. Чапаева 2: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления | 2,90 |  |  | 2,90 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 84. | Работы в МКД по адресу ул. Чапаева 3: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт отопления, ремонт пола в подъезде | 8,80 |  |  | 8,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 85. | Работы в МКД по адресу ул. 8 Марта 7: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, поверка ОДПУ ТЭ, ремонт козырьков подъездов | 19,00 |  |  | 19,00 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 86. | Работы в МКД по адресу ул. 8 Марта 7А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт козырьков подъездов | 11,30 |  |  | 11,30 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 87. | Работы в МКД по адресу ул. 8 Марта 9: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов | 4,80 |  |  | 4,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 88. | Работы в МКД по адресу ул. 8 Марта 12: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, замена запорной арматуры отопления, замена эл.автомат. выключателей, ремонт теплового шва, ремонт кровли, ремонт козырьков подъездов, косметический ремонт подъездов, поверка ОДПУ ХВС | 305,70 |  |  | 305,70 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 89. | Работы в МКД по адресу ул. 8 Марта 15А: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт пола в подъезде | 7,80 |  |  | 7,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 90. | Работы в МКД по адресу ул. Бажова 22: Ревизия инженерных сетей и конструктивных элементов, ремонт козырьков подъездов | 8,80 |  |  | 8,80 | 01.09.2021 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 91. | Итого: | 78 726,00  | 44 661,51  | 1654,00  | 32 410,49  |  |  |