Постановление главы Городского округа Верхняя Тура   
от 12.04.2022г. №100

***Об утверждении комплексного плана мероприятий по техническому обследованию и модернизации объектов коммунального комплекса, по проведению мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Городском округе Верхняя Тура***

Руководствуясь комплексным планом мероприятий по техническому обследованию и модернизации объектов коммунального комплекса, по проведению мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Свердловской области, утвержденный заместителем Губернатора Свердловской области С.В. Швиндтом от 08.04.2022 № 01-01-41/17, Уставом Городского округа Верхняя Тура,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по техническому обследованию и модернизации объектов коммунального комплекса, по проведению мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Городском округе Верхняя Тура (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы   
Городского округа Верхняя Тура  
от 12.04.2022г. № 100

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по техническому обследованию и модернизации объектов коммунального комплекса, по проведению мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Городском округе Верхняя Тура»

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по техническому обследованию и модернизации объектов коммунального комплекса,**

**по проведению мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Городском округе Верхняя Тура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сфера теплоснабжения | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации, реконструкции и строительству объектов теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» | Администрация Городского округа Верхняя Тура | ежегодно |
| 1.2. | Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения на территории Свердловской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | постоянно,  по мере необходимости |
| 1.3. | Реализация инвестиционных программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно |
| 1.4. | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, предусмотрев в первоочередном порядке модернизацию объектов теплоснабжения, имеющих износ более 60% | Администрация Городского округа Верхняя Тура, общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно |
| 1.5. | Проведение технического обследования объектов теплоснабжения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2015 № 606/пр | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно |
| 1.6. | Диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей с применением современных технологий | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | постоянно |
| 1.7. | Проведение анализа и оценки надежности систем теплоснабжения в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 | Администрация Городского округа Верхняя Тура, общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно |
| 1.8. | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | постоянно |
| 1.9. | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», общество с ограниченной ответственностью «УК Верхнетуринская» | постоянно |
| 1.10. | Реконструкция магистральных тепловых сетей с использованием современных технологий | Администрация Городского округа Верхняя Тура, общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно при подготовке к отопительному сезону |
| 1.11. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах тепловых сетей | общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | ежегодно при подготовке к отопительному сезону |
| Раздел 2. Сфера водоснабжения и водоотведения | | | |
| 2.1. | Реализация мероприятий по модернизации, реконструкции и строительству объектов теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» | Администрация Городского округа Верхняя Тура | ежегодно |
| 2.2. | Реализация инвестиционных программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, с применением установленных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» | ежегодно |
| 2.3. | Проведение актуализации схем водоснабжения, водоотведения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения, предусмотрев в первоочередном порядке модернизацию объектов водоснабжения, имеющих износ более 60% | Администрация Городского округа Верхняя Тура, общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» | ежегодно |
| 2.4. | Выявление фактов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» | постоянно |
| 2.5. | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС», общество с ограниченной ответственностью «УК Верхнетуринская» | ежегодно |
| 2.6. | Внедрение систем учета холодной воды, потребляемой посредством использования водоразборных колонок | общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» | ежегодно |
| Раздел 3. Сфера электроснабжения | | | |
| 3.1. | Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии | электросетевая организация Свердловский филиал  АО «ЭнергосбыТ Плюс» | постоянно |
| 3.2. | Выявление фактов несанкционированного подключения сторонних потребителей к сетям электроснабжения | электросетевая организация Свердловский филиал  АО «ЭнергосбыТ Плюс» | постоянно |
| 3.3. | Снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | электросетевая организация Свердловский филиал  АО «ЭнергосбыТ Плюс» | постоянно |