Постановление главы Городского округа Верхняя Тура   
от 19.05.2022 №131

***Об утверждении плана мероприятий по подготовке  
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  
период 2022/2023 года***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Главы городского округа Верхняя Тура от 13.05.2022 № 126 «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе в отопительный период 2022/2023 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального   
и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе   
в осенне-зимний период 2022/2023 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 19.05.2022 № 131

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  
2022/2023 года»

**План мероприятий**

**по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие | Плановая сумма, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель / Подрядная организация |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в городе Верхняя Тура | 54 847,38 | 53 201,90 | 1645,48 |  | 01.09.2022 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/  ООО «РУБ и ВР» |
| 2. | Замена тепловой сети по  ул. Карла Либкнехта | 2624,99 | 2624,99 |  |  | 01.09.2022 | МКУ «Служба единого заказчика»/ ООО «ЛОГО» |
| 3. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. 8 марта, 15а (крыша) | 2957,57 |  |  | 2957,57 | 01.06.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 4. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 26а (крыша) | 3089,55 |  |  | 3089,55 | 01.06.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 5. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. Строителей, 8 (крыша) | 3129,49 |  |  | 3129,49 | 01.06.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 6. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. Строителей, 10 (крыша) | 3116,52 |  |  | 3116,52 | 01.06.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 7. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. Строителей, 12 (крыша) | 3411,00 |  |  | 3411,00 | 01.06.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 8. | Капитальный ремонт многоквартирного дома,  г. Верхняя Тура, ул. 8 марта, 7а (крыша) | 7861,00 |  |  | 7861,00 | 01.07.2022 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 9. | Подключению жилого дома по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта д. 172 к общегородской сети водоснабжения, запитанного от объекта: «Водозаборные сооружения I и II подъема, водоводы от водозаборных сооружений I подъема до II подъема» | 250,89 |  |  | 250,89 | 01.07.2022 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 10. | Замена 30 люков на канализационных колодцах | 250,00 |  |  | 250,00 | 01.09.2022 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 11. | Замена 10 люков на колодцах водоснабжения | 120,00 |  |  | 120,00 | 01.10.2022 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 12. | Реконструкция водопроводной сети от скважины Земледелец до водонапорной башни | 1692,06 |  |  | 1692,06 | 01.12.2022 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 13. | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Бажова до КНС № 1 | 2009,76 |  |  | 2009,76 | 01.12.2022 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 14. | Реконструкция системы теплоснабжения от ул. Машиностроителей,18 до ул. Чапаева | 4014,96 |  |  | 4014,96 | 01.12.2022 | ООО «Новые технологии» |
| 15. | Приобретение установки для гидропневматической промывки «УГП – МИКС», гидравлические испытания и промывка системы отопления общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений и учреждений культуры Городского округа Верхняя Тура | 68,42 |  | 68,42 |  | 01.09.2022 | МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» |
| 16. | Государственная поверка полного комплекта узла учета тепловой энергии | 32,2 |  | 32,2 |  | 01.06.2022 | МБУК «Киновидеоцентр «КульТУРА» |
| 17. | Государственная поверка полного комплекта узла учета тепловой энергии | 47,00 |  | 47,00 |  | 01.06.2022 | МБУ «Подростково-молодежный центр "Колосок» |
| 18. | Замена стояков отопления и частичная замена периметра отопления | 37,00 |  | 37,00 |  | 01.08.2022 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» |
| 19. | Замена радиаторов системы отопления | 59,152 |  | 59,152 |  | 01.08.2022 | МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель» |
| 20. | Работы в МКД по адресу  ул. Володарского, д.3: замена пластинчатого теплообменника | 200,00 |  |  | 200,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 21. | Работы в МКД по адресу  ул. Володарского, д.27: замена сетей в МОП, замена входной двери | 150,00 |  |  | 150,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 22. | Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в МКД по адресам: ул. Володарского, д.3, ул. Гробова, д. 2б,  ул. Гробова д. 2в,  ул. Гробова, д. 8а,  ул. Гробова, д. 8б,  ул. Грушина, д. 98,  ул. Лермонтова, д. 14,  ул. Лермонтова, д. 16,  ул. Лермонтова, д. 18,  ул. Машиностроителей, д. 9а, ул. Машиностроителей, д. 11, ул. Машиностроителей д. 19а,  ул. Машиностроителей, д. 19б,  ул. Машиностроителей, д. 23, ул. Мира, д. 1а | 170,00 |  |  | 170,00 | 01.08.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 23. | Поверка приборов учета тепловой энергии в МКД по адресам: ул. Гробова, д. 8а, ул. Грушина, д. 98,  ул. Иканина, д. 88,  ул. Машиностроителей, д. 8 | 52,128 |  |  | 52,128 | 01.08.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 24. | Установка пластиковых окон в МКД по адресу: ул. Гробова, 2 а | 120,00 |  |  | 120,00 | 01.08.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 25. | Замена периметра отопления в МКД по адресам:  ул. Гробова, д. 26а,  ул. Машиностроителей, д. 8 | 95,00 |  |  | 95,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 26. | Замена бойлера в МКД по адресу ул. Лермонтова, 16 | 90,00 |  |  | 90,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 27. | Замена периметра холодного водоснабжения в МКД по адресу ул. Машинострои­телей, д. 9 | 12,00 |  |  | 12,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 28. | Ремонт кровли в МКД по адресам ул. 8 марта, д.12,  ул. Машиностроителей, д. 11, ул. Машиностроителей,  д. 19а, ул. Совхозная, д. 18 | 264,00 |  |  | 264,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 29. | Замена пластинчатого теплообменника горячего водоснабжения в МКД по адресу ул. Машинострои­телей, д. 19б | 190,00 |  |  | 190,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 30. | Вывод фановых стояков за пределы кровли в МКД по адресам ул. Совхозная, д. 20,  ул. Совхозная, д. 22 | 16,00 |  |  | 16,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 31. | Ремонт печной трубы в МКД по адресам ул. Строителей, д. 7, ул. Строителей, д. 8 | 14,00 |  |  | 14,00 | 01.09.2022 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 32. | Итого | 90 992,07 | 55 826,89 | 1889,25 | 33 275,93 |  |  |