**Постановление главы Городского округа Верхняя Тура**

**от 28.03.2023 № 126**

***Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ»
на территории Городского округа Верхняя Тура***

Во исполнение протокола заседания Правительства Свердловской области от 25.01.2023 № 2, с целью выработки согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование механизма подключения жилых помещений к газовым сетям, руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Городского округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура в сети Интернет
<http://www.v-tura.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 28.03.2023 № 125

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Городского округа Верхняя Тура»

**План мероприятий (дорожная карта)**

**подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ» на территории Городского округа Верхняя Тура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Действие | Исполнитель | Срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятия (мониторинга) по определению адресного перечня домовладений льготных категорий граждан, для которых создана техническая возможность для подключения к газу и перечня льготных категорий граждан, для домовладений которых планируется создание технической возможности по подключению к газу, включенных в план-график догазификации Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы», в том числе в рамках работы комиссий, созданных в соответствии с пунктом 6.1 раздела II Протокола заседания Правительства Свердловской области от 25.01.2023 № 2 | межведомственная комиссия по рассмотрению обращений жителей Городского округа Верхняя Тура по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Городского округа Верхняя Тура, техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки | не позднее 30 марта текущего года |
| 2. | Проведение поадресной работы с льготными категориями граждан (из сформированных перечней) по разъяснению предусмотренных социальных гарантиях в связи с газификацией жилья в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям или освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям и условий догазификации | межведомственная комиссия по рассмотрению обращений жителей Городского округа Верхняя Тура по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Городского округа Верхняя Тура, техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки;депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва | 30 календарных дней после формирования адресного перечня домовладений льготных категорий граждан |
| 3. | Оказание, в соответствии с действующим законодательством, помощи гражданам в реализации мероприятий по строительству ВДГО и обустройству газоиспользующего оборудования, а также в оформлении документов, в том числе в рамках работы межведомственной комиссии и с привлечением территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и других заинтересованных организаций при необходимости | межведомственная комиссия по рассмотрению обращений жителей Городского округа Верхняя Тура по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Городского округа Верхняя Тура, техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки, депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва | на постоянной основе |
| 4. | Организация процесса мониторинга сроков исполнения реализации мероприятий по строительству сети газораспределения до границ земельных участков льготников, а также граждан, обратившихся в межведомственную комиссию | межведомственная комиссия по рассмотрению обращений жителей Городского округа Верхняя Тура по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Городского округа Верхняя Тура, техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки | на постоянной основе |
| 5. | Оперативное решение вопросов подключения жилых помещений, включенных в «дорожную карту», в соответствии с Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 | межведомственная комиссия по рассмотрению обращений жителей Городского округа Верхняя Тура по вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей Городского округа Верхняя Тура, техническим условиям подключения и определению меры социальной поддержки | на постоянной основе |
| 6. | Подача заявки на заключение договора технического присоединения любым удобным способом с приложением документов в соответствие с Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительствак сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.21 № 1547 | собственник домовладения | на постоянной основе |
| 7. | Рассмотрение заявки, подготовка проекта договора с учетом категории заявителя в соответствие с Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.21 № 1547, направление договора заявителю | ГРО | 1) обработка заявки и подготовка договора при условии, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка – 5 рабочих дней;2) обработка заявки и подготовка договора при условии, если требуется согласование третьих лиц, строительство газораспределительных сетей, изменение технических характеристик газопроводов от 15 до 30 рабочих дней |
| 8. | Подписание договора о техническом присоединении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, возвращение 1 экземпляра в ГРО | собственник домовладения | 10 рабочих днейс момента вручения |
| 9. | Реализация мероприятий в рамках заключенного договора: |  |  |
| 9.1. | Строительство газопровода до границ земельного участка | ГРО | В соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации.В случае отсутствия домовладения в программе газификации срок мероприятий по подключению зависит от наличия ближайшей точки врезки:30 дней – нулевая врезка;100 дней – при строительстве газопровода до границ земельного участка заявителя протяженностью до 30 м;135 дней – при строительстве газопровода до границ земельного участка заявителя протяженностью от 30 м до 200 м;200 дней – при строительстве газопровода до границ земельного участка заявителя протяженностью от 200 м до 500 м;1 год – при строительстве газопровода до границ земельного участка заявителя протяженностью более 500 м |
| 9.2. | Заключение договора со специализированной организацией для подготовки проектной документациина строительство газопровода – ввода, в соответствии с техническими условиями подключения | собственник домовладения | 15 рабочих дней после заключения договора технического присоединения |
| 9.3. | Строительство газопровода – ввода, подготовка, монтаж газоиспользующего оборудования | собственник домовладения | 30 календарных дней после заключения договора |
| 10. | Освидетельствование технической готовности сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования, проверка работоспособного состояния дымовых и вентиляционных каналов | специализированными организациями | 30 календарных дней после заключения договора |
| 11. | Сдача сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования домовладения внутри границ земельного участка ГРО | подрядная организация совместно с собственником | 7 календарных днейпосле завершения строительства |
| 12. | Врезка газопровода, пуск газа потребителю | ГРО | 7 календарных днейпосле приемки объекта |