Постановление главы Городского округа Верхняя Тура

от 15.05.2023 № 199

***Об утверждении плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года***

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждений правил оценки готовности к отопительному сезону», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Городского округа Верхняя Тура, в целях организации подготовки жилищного фонда Городского округа Верхняя Тура к отопительному периоду 2022/2023 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 15.05.2023 № 199

«Об утверждении плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года»

План-график
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № стро­ки | Адрес многоквартирного дома | Срок подготовки |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 14 | 20.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 16 | 20.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 8а | 20.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 8б | 20.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 18 | 20.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 20 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 22 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 23 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 24 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 25 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 26 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 26а | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 27 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 29 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 7 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 7а | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 9 | 27.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 19б | 30.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 21 | 30.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 23 | 30.06.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 68 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 70 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2а | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 11 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 12 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 13  | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 18 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Лесная, 8 | 04.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2в | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 4 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Бажова, д. 22 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Бажова, д. 24 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Бажова, д. 26 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Бажова, д. 28 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 98 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 11 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 12 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 19а | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 5  | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 5а | 07.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 7  | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 8 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 9 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 10  | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 96 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 92 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 101 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2б | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Железнодорожников, 66 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 13 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, д. 15а | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79 | 12.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 7а | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 11 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 3 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 1а | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 15 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 18 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 19 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 20 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 21 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 22 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | 20.07.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 5 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 7 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Чапаева, д. 1 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Чапаева, д. 2 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Чапаева, д. 3 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 27 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 29 | 03.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 66 | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 32 | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 176 | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 12 | 10.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д.72 | 17.08.2023 |
|  | г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д.131 | 17.08.2023 |
|  85. | г. Верхняя Тура, ул. Лесная, д.12 | 17.08.2023 |
|  86. | г. Верхняя Тура, ул. Рабочая, д.9 | 17.08.2023 |
|  87. | г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 23 | 17.08.2023 |