Постановление главы Городского округа Верхняя Тура

от 29.05.2023 № 227

***Об утверждении плана мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2023/2024 года***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Главы городского округа Верхняя Тура от 12.05.2023 № 189 «Об итогах отопительного периода 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе в отопительный период 2023/2024 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе
в осенне-зимний период 2023/2024 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 29.05.2023 № 227

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2023/2024 года»

**План мероприятий**

**по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие | Плановая сумма, тыс. руб.  | Областной бюджет, тыс. руб.  | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель / Подрядная организация |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения от газовой котельной по ул. Совхозная до жилых домов по ул. Совхозная, ул. Мира | 19 139,45 | 18 565,27 | 574,184 |  | 15.08.2023 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/ ООО «Евротехстрой-ЕК» (ИНН 6671128480) |
| 2. | Замена аварийного участка напорного канализационного коллектора в районе дома 173 по ул. Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура | 2999,995 |  | 2999,995 |  | 05.05.2023 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/ООО «Профит» (ИНН 6658286656) |
| 3. | Установка колодцев на тепловой сети по ул. Карла Либкнехта от дома № 149 до дома № 161 | 351,64 |  | 351,643 |  | 14.02.2023 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/ ООО «КАЛИТА» (ИНН 6670331898) |
| 4. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, 15  | 2733,75 |  |  | 2733,750 | 30.03.2023 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 5. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 27 | 5446,76 |  |  | 5446,760 | 14.05.2023 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 6. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 25 | 7762,77 |  |  | 7762,774 | 14.07.2023 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 7. | Капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. 8 марта, 11 | 5468,76 |  |  | 5468,764 | 08.09.2023 | Фонд капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» |
| 8. | Реконструкция КНС № 6 | 559,759 |  |  | 559,759 | 01.07.2023 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 9. | Реконструкция КНС № 5 | 731,922 |  |  | 731,922 | 01.07.2023 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 10. | Установка 30 люков на канализационных колодцах | 300,00 |  |  | 300,000 | 01.09.2023 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 11. | Установка 10 люков на колодцах водоснабжения | 120,00 |  |  | 120,000 | 01.10.2023 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 12. | Реконструкция водопроводных колодцев по ул. Первомайская, 1 и у МБДОУ «Детский сад № 12» | 223,92 |  |  | 223,92 | 01.10.2023 | ООО «АВТ ПЛЮС» |
| 13. | Замена запорной арматуры в районе МКД по ул. Лермонтова,14, в районе ТЦ «Радуга», установка запорной арматуры на территории МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура»  | 197,00 |  |  | 197,000 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 14. | Замена запорной арматуры насосного агрегата № 2 сетевого контура на котельной ЛЗУ | 9,89 |  |  | 9,890 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 15. | Капитальный ремонт теплообменников котельной "ВТБ" | 182,40 |  |  | 182,400 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 16. | Капитальный ремонт теплообменников блочной котельной "Земледелец" | 182,40 |  |  | 182,400 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 17. | Капитальный ремонт теплообменников Блочно-модульной котельной | 152,00 |  |  | 152,00 | 01.07.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 18. | Замена тепловой сети от ТК-4 до слесарной мастерской по ул. Фомина,122 | 360,00 |  |  | 360,00 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 19. | Замена тепловой сети от МКД по ул. Машиностроителей, 1 до ул. Советская, 25 | 350,00 |  |  | 350,000 | 01.09.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 20. | Замена тепловой сети от ТК-6 до здания ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» по ул. Гробова, 1А | 770,80 |  |  | 770,800 | 01.08.2023 | ООО «Новые технологии» |
| 21. | Замена стояков отопления МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура»  | 32,00 |  |  | 32,000 | 01.09.2023 | МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура» |
| 22. | Замена периметра отопления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Сказка»  | 53,00 |  |  | 53,000 | 01.08.2023 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Сказка» |
| 23. | Замена узла учета тепловой энергии | 188,00 |  |  | 188,000 | 01.08.2023 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Сказка» |
| 24. | Замена периметра отопления МБДОУ «Детский сад № 45»  | 50,00 |  |  | 50,000 | 01.08.2023 | МБДОУ «Детский сад № 45» |
| 25. | Замена кранов на стояках системы отопления | 8,80 |  |  | 8,800 | 30.08.2023 | ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» |
| 26. | Замена участка трубы отопления | 23,80 |  |  | 23,800 | 30.06.2023 | ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» |
| 27. | Замена затворов в системе отопления | 65,50 |  |  | 65,500 | 30.07.2023 | ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» |
| 28. | Замена кранов на стояках системы холодного и горячего водоснабжения | 16,30 |  |  | 16,300 | 10.09.2023 | ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» |
| 30. | Замена пластинчатого теплообменника в МКД по адресу: ул. Володарского, 3 | 200,00 |  |  | 200,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 31. | Замена периметра отопления в МКД по адресу: ул. Иканина,79 | 1572,51 |  | 1572,509 |  | 10.09.2023 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/ ООО «УК Верхнетуринская» |
| 32. | Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в МКД по адресам: ул. 8 марта, 12, ул. Володарского, 3, ул. Гробова, 2б, ул. Гробова, 2в, ул. Гробова, 8а, ул. Гробова, 8б, ул. Грушина, 98, ул. Лермонтова, 14, ул. Лермонтова, 16, ул. Лермонтова, 18, ул. Машиностроителей, 11, ул. Машиностроителей, 19а, ул. Машиностроителей, 9а, ул. Машиностроителей, 19б, ул. Машиностроителей, 23, ул. Мира, 1а | 190,00 |  |  | 190 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 33. | Поверка приборов учета тепловой энергии в МКД по адресам: ул. Гробова, 8а, ул. Иканина, 88, ул. Грушина, 98, ул. Иканина, 79, ул. Машиностроителей, 8 | 54,501 |  |  | 54,501 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 34. | Замена периметра отопления в МКД по адресам: ул. Гробова, 26а, ул. Машиностроителей, 9  | 22,00 |  |  | 22,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 35. | Замена электрических сетей в МОП в МКД по адресу ул. Володарского, 27 | 120,00 |  |  | 120,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 36. | Установка пластиковых окон в МКД по адресу ул. Гробова, 2А | 120,00 |  |  | 120,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 37. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова, 2Б: замена периметра холодного и горячего водоснабжения | 67,00 |  |  | 67,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 38. | Ремонт кровли МКД по адресам: Машиностроителей,11, Машиностроителей, 19А, ул. 8 марта, 12, ул. Совхозная, 18 | 264,00 |  |  | 264,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 39. | Ремонт козырьков подъездов в МКД по адресам: ул. Лермонтова, 16, ул. Лермонтова, 18, ул. Машиностроителей, 23, ул. Мира, 1А, ул. Володарского, 68, ул. Володарского, 29, ул. 8 марта, 12, ул. 8 марта, 7, ул. 8 марта, 7а, ул. Совхозная, 18, ул. Строителей,10, ул. Строителей, 12, ул. Строителей, 5, ул. Строителей, 5а, ул. Строителей, 7, ул. Строителей, 8, ул. Бажова, 22 | 920,00 |  |  | 920,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 40. | Замена боллера холодного и горячего водоснабжения в МКД по адресу: ул. Лермонтова, 16 | 90,00 |  |  | 90,0000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 41. | Ремонт межпанельных швов в МКД по адресу: ул. Машиностроителей, 23 | 15,75 |  |  | 15,75000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 42. | Ремонт тепловых швов в МКД по адресу: ул. Лермонтова, 18, ул. Машиностроителей, 32 | 35,00 |  |  | 35,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 43. | Замена пластинчатого теплообменника ГВС в МКД по адресу: ул. Машиностроителей, 19Б | 190,00 |  |  | 190,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 44. | Ремонт печных труб в МКД по адресам: ул. Строителей,7, ул. Строителей, 8 | 14,00 |  |  | 14,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 45. | Утепление перекрытия в МКД по ул. Бажова, 24 | 12,00 |  |  | 12,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 46. | Ремонт подъездов, фасадов в МКД по адресам: ул. 8 Марта, 15А, ул. Бажова, 28, ул. Володарского, 3, ул. Володарского, 68, ул. Гробова, 2В, ул. Гробова, 4, ул. Гробова, 8А, ул. Гробова, 8Б, ул. Грушина, 98, ул. Лермонтова, 14, ул. Машиностроителей, 7А, ул. Машиностроителей, 11, ул. Машиностроителей, 21, ул. Чапаева, 3 | 1347,70 |  |  | 1347,700 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 47. | Замена входных дверей в МКД по адресам: ул. Володарского, 27, ул. Чапаева, 1 | 60,00 |  |  | 60,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 48. | Работы в МКД по адресу ул. Гробова, 2В: ремонт вент. трубы на кровле, замена воронки на кровле, 6 подьезд | 70,00 |  |  | 70,000 | 01.09.2023 | ООО «УК Верхнетуринская» |
| 49. | Ремонт водопровода по адресу ул. Машиностроителей, 1 | 193,78 |  | 193,78212 |  | 16.06.2023 | Администрация Городского округа Верхняя Тура/ООО «Инженер­ные системы и сети» |
| 50. | Итого | 54 038,871 | 18 565,269 | 5692,113 | 29 781,489 |  |  |