РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок девятое заседание

РЕШЕНИЕ №  31

21 апреля 2022 года

г. Верхняя Тура

О выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2021 год и задачах на 2022 год

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2022 год, в соответствии с положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию МКУ «Служба единого заказчика» (вх. от 01.04.2022 г. № 70), МБУ «Благоустройство» (вх. от 08.04.2022 г. № 76), администрации Городского округа Верхняя Тура (вх. от 11.04.2022 г. № 81) о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2021 год и задачах на 2022 год, учитывая заключение комиссии по городскому хозяйству от 14.04.2022 года № 5,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

1.	Информацию о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2021 год и задачах на 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Работу по строительству и содержанию дорог муниципального значения на территории Городского округа Верхняя Тура за 2021 год считать удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура					И.Г. Мусагитов

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 21 апреля 2022 года № 31

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ по строительству дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2021 год и задачах на 2022 год

(МКУ «СЕЗ»)

В 2021 году проведены следующие виды работ по строительству и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние:

1. В целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области» в 2020 году заключен муниципальный контракт от 13.10.2020 № 34/2020 «Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области» между МКУ «Служба единого заказчика» и ООО «Лого». Цена муниципального контракта составила 126 990 000,00 рублей. Объект капитального строительства является переходящим объектом, сроки строительства 2020-2022 годы. В 2021 году освоено 36 914 924,35 руб., из них 3 953 925,00 руб. – средства местного бюджета, 32 960 999,35 – средства областного бюджета.

Основными задачами в 2022 году остаются качественное содержание автомобильных дорог местного значения, продолжение работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние.

- Завершение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта. Планируется к освоению в 2022 году 87 711 105,65 руб., из них: областной бюджет —  84 677 495,65; местный бюджет — 3 033 610,00 руб. Срок окончания работ – 01.08.2022.

- Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации "Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. Красноуральск - пос. Арбатский с мостом через реку Тура" общей стоимостью 7 084 761,06 руб. средств местного бюджета. В данный момент проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

Исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2021 год в части расходов,                                                                                          по строительству и содержанию дорог

(Администрация ГО Верхняя Тура)

| Наименование показателя | Код целевой статьи | Утверждено, рублей | Исполнено, рублей | % исп. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя Тура" | 0350000000 | 78 686 333,56 | 44 543 226,44 | 56,61 |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя Тура | 0350383090 | 7 647 646,56 | 7 628 302,09 | 99,75 | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Благоустройство" в сумме 5092594 руб., оплачены услуги спецтехники в сумме 110570 руб. и услуги по подготовке технических планов дорог, проведение кадастровых работ в сумме 30000 руб. оплачена разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах в сумме 31500 руб., отсыпка щебнем ул. Первомайская в сумме 1189476,49 руб, отсыпка щебнем участка дороги между г. Кушва и г. Верхняя Тура в сумме 591059,59 руб., вывоз скального грунта с ул. Карла Либкнехта в сумме 583102,01 руб. |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области | 0350844100 | 60 000 000,00 | 32 960 999,35 | 54,93 | В соответствии с графиком производства работ муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области начало работ в 2021 году - 23 марта 2021 года. Промежуточные расчеты осуществлялись на основании актов выполненных работ. В ходе производства работ была выявлена необходимость внесения изменений в ПСД, что привело к неполному освоению средств областного бюджета |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств местного бюджета | 0350883350 | 793 925,00 | 793 925,00 | 100,00 |  |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области | 03508S4100 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 100,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. Красноуральск - пос. Арбатский с мостом через реку Тура" | 0350983390 | 7 084 762,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ муниципальный контракт в 2021 году не оплачен. |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 78 686 333,56 | 44 543 226,44 | 56,61 |  |

| Наименование расходов | Утверждено сметных назначений на 2022г. |
| --- | --- |
| Строительный контроль выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области | 600 000,00 |
| Внесение изменений в проектно-сметную документацию «Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура» | 2 200 000,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области | 57 638 500,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области | 3 033 610,00 |
| Итого ремонт дорог | 63 472 110,00 |
| Грейдирование и подсыпка щебнем дорог общего пользования местного значения, всего из них | 1 402 690,00 |
| Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения, всего из них | 283 180,00 |
| Разметка дорожных покрытий, всего из них | 500 000,00 |
| Замена и установка дорожных знаков, всего из них | 310 190,00 |
| Укладка дорожной неровности, всего из них | 102 620,00 |
| Содержание дорог в зимний период, всего из них | 4 227 346,00 |
| Обслуживание, текущий ремонт, настройка светофоров | 159 434,00 |
| Итого содержание дорог | 6 985 460,00 |
| Всего | 70 457 570,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ по строительству дорог муниципального значения в Городском округе Верхняя Тура за 2021 год
 и задачах на 2022 год

(МБУ «Благоустройство»)

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» в 2021году выполнило следующие объемы работ:

| Организация ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | исполнено | отклонение |
| --- | --- | --- |
| Расчистка автобусного маршрута | километр | 1 392,00 | 1 726,00 | 123,99 |
| Расчистка дорог общего пользования | километр | 1 272,00 | 1 784,00 | 140,25 |
| Подсыпка дорог противогололедными средствами механизированным способом | километр | 152,00 | 273,00 | 179,61 |
| Подсыпка дорог противогололедными средствами тротуаров, вручную | километр | 50,00 | 154,00 | 308,00 |
| Расчистка тротуаров, механизированная | километр | 149,00 | 377,00 | 253,02 |
| Расчистка тротуаров, вручную | квадратный метр | 110 000,00 | 111 095,00 | 101,00 |
| Вывоз снега | кубический метр | 1 134,00 | 1 665,00 | 146,83 |
| Расчистка от снега парк молодоженов, мемориал славы, городской площади, набережной, кладбища, парка здоровья | квадратный метр |  | 1 504,00 |  |
| Прочистка дренажных труб | квадратный метр | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| Отсыпка дорог общего пользования щебнем, грейдирование | квадратный метр | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00 |
| Ямочный ремонт дорог общего пользования | квадратный метр | 538,00 | 538,00 | 100,00 |
| Разравнивание дорожного полотна грейдером | квадратный метр | 41 715,50 | 41 715,50 | 100,00 |
| Очистка дорог общего пользования и тротуаров от пыли и грязи | километр | 373,59 | 370,00 | 99,04 |
| Устройство дорожных неровностей | штука | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Расчистка от снега вручную обочин дорог | километр |  | 10,00 |  |
| Расчистка от снега пешеходных переходов | штука |  | 43,00 |  |
| Ремонт дорожных знаков | штука |  | 0,00 |  |
| Подсыпка ПГС вручную в районе автобусных остановок | штука |  | 11,00 |  |
| Нанесение линий разметки на искусственные неровности | метр квадратный |  | 17,60 |  |
| Установка, замена дорожных знаков | штука | 50,00 | 61,00 | 122,00 |

На выполнение муниципального задания в рамках содержания дорог в ГО Верхняя Тура из местного бюджета выделены субсидии в объеме 5 092 594,00 руб.

Информация по исполнению предоставлена в таблице.

| 2021год | 5 092 594,00 |
| --- | --- |
| Содержание дорог (подсыпка, расчистка тротуаров, вывоз снега) | 4 549 429,70 |
| Для выполнения работ по содержанию дорог. Также привлекалась техника сторонних организаций. | 397 000,00 |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, покраски бордюров. | 110 130,76 |
| Установка ,замена дорожных знаков | 36 033,54 |

| 2022год | 6 985 456,00 |
| --- | --- |
| Содержание дорог (подсыпка, расчистка тротуаров, вывоз снега) | 4 150 456,00 |
| Для выполнения работ по содержанию дорог. Также привлекалась техника сторонних организаций. | 135 750,00 |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, покраски бордюров. | 400 000,00 |
| Установка ,замена дорожных знаков | 32 000,00 |