

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ШЕСТОЙ СОЗЫВ**

**Семьдесят девятое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 64**

22 сентября 2023 года

г. Верхняя Тура

***О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2022 -2023 годы***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2023 год, Положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию и.о.директора МБУ «Благоустройство» Кирьянова А.Ю. (вх.от 08.09.2023 № 191), первого заместителя главы Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Э.Р. (вх.от 11.09.2023 № 194), о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2022-2023 годы, учитывая заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству от 14.09.2023 года № 12,

**ДУ­МА ГО­РОД­СКО­ГО ОК­РУ­ГА ВЕРХ­НЯЯ ТУ­РА РЕ­ШИ­ЛА:**

1. Информацию по вопросу «О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2022-2023 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Результаты проведенных мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 2022-2023 годы признать удовлетворительными.

3. Рекомендовать учреждениям и предприятиям всех форм собственности с 2024 года в период с 1 мая по 1 сентября (по пятницам) принимать активное участие в эко-днях, направленных на уборку территории Городского округа Верхняя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Роментов А.А.).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  Городского округа Верхняя Тура  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Мусагитов | Глава Городского округа  Верхняя Тура  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Веснин |

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 сентября 2023 года № 64

**Отчет о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура в 2022-2023 годах**

**(Администрация ГО Верхняя Тура)**

**2022 год**

1. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году на территории Городского округа Верхняя Тура реализован проект «Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура».

Площадь территории благоустройства объекта составляет – 1,58 Га. Площадь озеленения – 1167 м2 (0,11 Га).

Работы выполнены подрядной организацией ООО «Строительная компания «Бэйс Урал» (г. Екатеринбург).

Стоимость проекта составила – 192 013,3128 тыс. рублей, в том числе:

– 88 343,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

– 24 850,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;

– 73 969,6128 тыс. рублей – средства местного бюджета;

– 4850,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (ООО «Синергия»).

В целях озеленения общественной территории посажены ивы, выполнено устройство газона.

Торжественное открытие состоялось 09 июня 2023 года, с участием Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнова, Управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Е.Т. Каюмова, Депутата Законодательного Собрания Свердловской области С.В. Никонова, Депутатов ГО Верхняя Тура, СМИ.

30 мая 2023 года Администрацией Городского округа Верхняя Тура направлена заявка по проекту: «Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура»для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время проект является победителем регионального этапа конкурса. Подведение итогов федерального этапа завершится 15 октября.

1. В рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Установка декоративной композиции «Часы «Времена года».

Подрядная организация: ООО «Студия Олтос» (г. Лесной).

Декоративная композиция «Часы «Времена года», состоит из пяти частей: «Зима» и «Весна», часы, «Лето» и «Осень». Времена года изображены в виде женских фигур с характерными признаками определенного времени года.

Общая стоимость проекта – 2 800 000,00 рубля, в том числе:

– областной бюджет – 1400 000,00 рубля,

– средства местного бюджета – 980 000,00 рубля,

– средства населения – 140 000,00 рубля,

– средства юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей –280 000 рубля.

Торжественное открытие состоялось 28 декабря 2022 года.

**2023 год**

1. В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Городского округа Верхняя Тура реализуется проект «Комплексное благоустройство общественной территории в микрорайоне Рига».

Общественная территория выбрана жителями, в рамках рейтингового голосования, набрав наибольшее число голосов.

30.05.2023 между МКУ «Служба единого заказчика» и подрядной организацией ООО «Энергия» (г. Верхняя Тура) заключен муниципальный контракт на сумму 16 798 868,00 рублей, в том числе:

– областной бюджет – 16 656 400,00 рублей,

– местный бюджет – 142 468,00 рублей (разработка рабочей документации – 41 869,83 рублей, выполнение СМР – 100 598,17 рублей).

По состоянию на **08.09.2023** подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы на объекте.

1) Выполнены 100 % объеме следующие виды работ:

– подготовительные работы по планировке грунта, демонтажу зеленых насаждений (снов деревьев, корчевка пней);

– подготовке траншеи и прокладка электрокабеля, работы по устройству фундаментной части опор освещения;

– работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и работы по монтажу подпорной стенки;

– асфальтирование спортивной площадки;

– установлен спортивный комплекс «Флекс».

2) работы по устройству бортового камня выполнены на 90%;

3) завершаются работы по устройству тротуарной плитки «Бехатон», процент выполнения составляет 90%.

Кроме того, в соответствии с условиями муниципального контракта до 29.09.2023 на объекте планируется заливка бетонных фундаментов под малые формы детской площадки, асфальтирование детской площадки, устройство ограждения площадки по периметру, установка малых архитектурных форм и спортивного оборудования, а затем укладка резинового покрытия, установка урн и скамеек, установка опор освещения, видеонаблюдение, монтаж лестницы с пандусом для маломобильных групп, устройство газона.

Подрядчик заключил договор поставки от 19.06.2023 на приобретение МАФ (качели, карусели, песочница, детский игровой комплекс, игровые фигуры), урн, скамеек, оборудование на текущий период поставлено. Также заключен договор поставки от 20.06.2023 на приобретение спортивного оборудования, оборудование поставлено.

Объем выполненных строительно-монтажных работ по состоянию на 08.09.2023 составляет 52,2%.

Фактически освоено средств – 9 054 357,03 рублей, в том числе:

– средства областного бюджета – 8 999 999,83 рублей;

– средства местного бюджета – 54 357,20 рубля.

1. Кроме того, Городской округ Верхняя Тура в 2023 году вновь стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом: «Благоустройство общественной территории «Прогулочный маршрут от центральной городской площади до Парка Победы – Мемориала Славы».

Срок реализации: 2024-2025 года.

Общая стоимость проекта: 295 408 792,00 рубля, в том числе:

– средства федерального бюджета (субсидия победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) – 72 384 000,00 рубля;

– средства бюджета местного бюджета – 218 024 792,00 рубля;

– средства из внебюджетных источников – 5 000 000,00 рубля.

Площадь благоустройства: 44 600 кв.м. (4,46 Га).

11 сентября на сайте Единой информационной системы в сфере закупок подведены итоги определения поставщика (подрядной организации) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации проекта. Определен победитель – ООО «НеоКонсалтингГрупп», г. Екатеринбург.

Дата заключения муниципального контакта – 19.09.2023.

Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы проекта – 20.12.2023.

1. В июле 2023 года Администрация Городского округа Верхняя Тура направила заявку на участие в отборе на предоставление в 2024 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Свердловской области на мероприятия по восстановлению воинских захоронений в рамках подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы».

В августе 2023 года, в соответствии с протоколом отбора Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Городскому округу Верхняя Тура выделены субсидии на мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) следующих воинских захоронений:

1. Братская могила жертв Гражданской войны (городское кладбище,   
г. Верхняя Тура);

2. Братская могила погибших в Гражданской войне (Сухановский тракт, г. Верхняя Тура).

В соответствии с письмом Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества от 11.04.2023, оба объекта включены в перечень воинских захоронений, состоящих на централизованном учете в Департаменте.

Реализация мероприятий по обустройству мест воинских захоронений позволит значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории Городского округа Верхняя Тура, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в удовлетворительном состоянии на протяжении длительного времени.

**Общий объем средств,** необходимый для реализации мероприятия по восстановлению воинского захоронения: братская могила жертв Гражданской войны (городское кладбище, г. Верхняя Тура)составляет **–** 2 985 810,81 рубля, в том числе:

– областной бюджет – 2 812 770,00 рубля;

– местный бюджет – 148 040,81 рубля;

– внебюджетные источники – 25 000,00 рублей.

**Общий объем средств,** необходимый для реализации мероприятия по восстановлению воинского захоронения: братская могила погибших в Гражданской войне (Сухановский тракт, г. Верхняя Тура) составляет **–** 1 051 573,72 рубля, в том числе:

– областной бюджет – 975 245,00 рубля;

– местный бюджет – 51 328,72 рубля;

– внебюджетные источники – 25 000,00 рубля.

Сроки реализации мероприятий: 2024 год.

***ИНФОРМАЦИЯ МБУ «Благоустройство»***

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» в 2022 году выполнило следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | ДЕКАБРЬ | Всего за 2022 год | % испол-нения |
| Часть 1 Раздел 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | |
| Акарицидная обработка и дератизация территории мест захоронения (кладбищ) | гектар | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 |
| Уборка от несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории | кубический метр | 250,00 | 0,00 | 254,00 | 101,60 |
| Скашивание травы на территории мест захоронения (кладбищ) | квадратный метр | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Раздел 2 - Организация благоустройства и озеленения | | | | | |
| Закупка и высадка рассады на клумбы и цветники | тысяча штук | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 |
| Закупка и высадка газонной травы | килограмм | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка урн по городу | штука |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| скашивание травы общественных территорий, парков и скверов | квадратный метр | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| скашивание травы вдоль дорог, тратуаров, пешеходных зон механизированным способом | километр | 151,00 | 0,00 | 220,00 | 145,70 |
| Побелка деревьев | штука | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 100,00 |
| Содержание детских площадок, покраска | штука | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| Спиливание веток, кустарников, деревьев с обочин дорог (по предписанию) | кубический метр | 120,00 | 0,00 | 408,00 | 340,00 |
| Подвоз воды и полив цветов | квадратный метр |  | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| Раздел 3 - Уборка территории и аналогичная деятельность | | | | | |
| Уборка территории городской площади | квадратный метр | 280,00 | 0,00 | 376,00 | 134,29 |
| Ликвидация несанкионированных свалок в районе контейнерных площадоку | квадратный метр |  | 0,00 | 878,00 | 0,00 |
| Уборка территории, улучшение санитарного состояния, востановление после загрязнения | километр | 1 643,04 | 0,00 | 1 643,00 | 100,00 |
| Расчистка территории набережной вручную от снега | квадратный метр |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ликвидация несанкионированных свалок | кубический метр |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Снос заброшенного колодца | штука |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Побелка бордюров | погонный метр | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 | 100,00 |
| Раздел 4 - Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | | | | | |
| Покраска остановочных пунктов | штука | 10 | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| Ремонт контейнерных площадок ТКО | штука |  | 0 | 3,00 | 0,00 |
| Ремонт остановочных пунктов | штука | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 150,00 |
| Покраска ограждений на Сивенском мосту | кубический метр |  | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Раздел 5 - Организация ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | | | | | |
| Расчистка автобусного маршрута | километр | 1 392,00 | 800,00 | 3 022,00 | 217,10 |
| Расчистка дорог общего пользования | километр | 1 272,00 | 1 278,00 | 3 784,00 | 297,48 |
| Подсыпка дорог противогололедными средствами механизированным способом | километр | 152,00 | 68,00 | 326,00 | 214,47 |
| Подсыпка дорог противогололедными средствами тротуаров, вручную | километр | 50,00 | 54,00 | 204,00 | 408,00 |
| Расчистка тротуаров, механизированная | километр | 149,00 | 294,00 | 1 060,00 | 711,41 |
| Расчистка тротуаров, вручную | квадратный метр | 110 000,00 | 9 200,00 | 20 800,00 | 18,91 |
| Вывоз снега | кубический метр | 1 134,00 | 1 920,00 | 5 664,00 | 499,47 |
| Расчистка от снега парк молодоженов, мемориал славы, гододской площади, набережной, кладбища, парка здоровья | квадратный метр |  | 2 800,00 | 7 085,00 |  |
| Прочистка дренажных труб | квадратный метр | 140,00 | 0,00 | 144,00 | 102,86 |
| Отсыпка дорог общего пользования щебнем, грейдирование | квадратный метр | 5 454,00 | 0,00 | 11 516,00 | 211,15 |
| Ямочный ремонт дорог общего пользования | квадратный метр | 394,00 | 0,00 | 1 082,00 | 274,62 |
| Разравнивание дорожного полотна грейдером | квадратный метр | 41 715,50 | 0,00 | 29 500,00 | 70,72 |
| Очистка дорог общего пользования и тротуаров от пыли и грязи | километр | 280,20 | 0,00 | 317,00 | 113,13 |
| Устройство дорожных неровностей | штука | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 40,00 |
| Расчистка от снега вручную обочин дорог | километр |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Расчистка от снега пешеходных переходов | штука |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Ремонт дорожных знаков | штука | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 100,00 |
| Покраска стоек дорожных знаков | штука |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Подсыпка ПГС вручную в районе автобусных остановок | штука |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нанесение линий разметки на искуственные неровности | метр квадратный | 17,60 | 0,00 |  | 0,00 |
| Установка, замена дорожных знаков | штука | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 |
| Нанесение разметки на пешеходные переходы на весенний период | квадратный метр | 468,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Нанесение разметки на пешеходные переходы на осенний период | квадратный метр | 468,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Нанесение осевой разметки на осенний период | квадратный метр | 5637,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Наненсение осевой разметки на весенний период | квадратный метр | 11469,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Нанесение разметки на пешеходные переходы (весна) | квадратный метр | 468,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Помывка социально незащищенных слоев населения по льготным тарифам | человек | 4927,00 | 688 | 1796 | 36,45 |

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство» в 2023 году выполнило следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | август | Всего за 2023 год | % испол-нения |
|  | Часть 1 Раздел 1 Содержание мест общего пользования, общественных территорий | | | | | |
| 1 | Акарицидная обработка и дератизация территории мест общего пользования | гектар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Уборка от несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории | кубический метр | 100,00 | 10,00 | 131,00 | 131,00 |
| 3 | Скашивание травы на территории мест общего пользования | квадратный метр | 4 000,00 | 700,00 | 4 500,00 | 112,00 |
|  | Раздел 2 - Организация благоустройства и озеленения | | |  |  |  |
| 4 | Закупка и высадка рассады на клумбы и цветники | тысяча штук | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 100,00 |
| 5 | Закупка и высадка газонной травы | килограмм | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| 6 | скашивание травы общественных территорий, парков и скверов | квадратный метр | 15 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 120,00 |
| 7 | скашивание травы вдоль дорог, тратуаров, пешеходных зон механизированным способом | километр | 100,00 | 10,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8 | Побелка деревьев | штука | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 100,00 |
| 9 | Содержание детских площадок, покраска | штука | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Спиливание веток, кустарников, деревьев с обочин дорог (по предписанию) | кубический метр | 70,00 | 5,00 | 95,00 | 135,00 |
|  | Подвоз воды и полив цветов | квадратный метр | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200,00 |
|  | Раздел 3 - Уборка территории и аналогичная деятельность | | | | | |
| 11 | Уборка территории городской площади | квадратный метр | 402,00 | 100,00 | 502,00 | 124,00 |
| 12 | Уборка территории, улучшение санитарного состояния, восстановление после загрязнения | километр | 1 000,00 | 100,00 | 1 400,00 | 140,00 |
| 13 | Уборка места проведения универсальных ярмарок | штука | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 |
| 14 | Очистка пирсов от растительности | квадратный метр | 200,00 | 50,00 | 450,00 | 225,00 |
| 15 | Очистка от снега пирсов | квадратный метр | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Побелка бордюров | погонный метр | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 | 100,00 |
|  | Раздел 4 - Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | | | | | |
|  | Покраска остановочных пунктов | штука | 10 | 8,00 | 10,00 | 100,00 |
| 17 | Ремонт контейнерных площадок ТКО | штука | 3 | 0,00 | 3,00 | 100,00 |
| 18 | Ремонт остановочных пунктов | штука | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 |
| 19 | Покраска опор теплосети по ул. Гробова | квадратный метр | 537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Раздел 5 - Социальная защита населения | | | | | |
| 20 | Предоставление банных услуг населению | человек | 4720 | 0 | 2528 | 54,00 |
|  | Раздел 6 - Организация ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | | | | | |
| 21 | Расчистка автобусного маршрута | километр | 1 392,00 | 0,00 | 1 198,00 | 86,00 |
| 22 | Расчистка дорог общего пользования | километр | 2 600,00 | 0,00 | 2 458,00 | 94,00 |
| 23 | Подсыпка дорог противогололедными средствами механизированным способом | километр | 152,00 | 0,00 | 58,00 | 38,00 |
| 24 | Подсыпка дорог противогололедными средствами тротуаров, вручную | километр | 50,00 | 0,00 | 44,00 | 88,00 |
| 25 | Расчистка тротуаров, механизированная | километр | 149,00 | 0,00 | 124,00 | 83,00 |
| 26 | Расчистка тротуаров, вручную | квадратный метр | 110 000,00 | 0,00 | 13 404,00 | 12,19 |
| 27 | Вывоз снега | кубический метр | 3 500,00 | 0,00 | 3 230,00 | 92,00 |
|  | Расчистка дорог к объектам ЖКХ, объездная дорога | километр | 50,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 |
|  | Расчистка от снега парк молодоженов, мемориал славы, гододской площади, набережной, кладбища, парка здоровья. | квадратный метр | 2 800,00 | 0,00 | 2 726,00 | 97,00 |
| 28 | Прочистка дренажных труб | квадратный метр | 140,00 | 80,00 | 90,00 | 64,00 |
| 29 | Отсыпка дорог общего пользования щебнем, грейдирование | квадратный метр | 5 454,00 | 1 000,00 | 4 850,00 | 88,00 |
| 30 | Ямочный ремонт дорог общего пользования | квадратный метр | 560,00 | 50,00 | 634,00 | 113,00 |
| 31 | Разравнивание дорожного полотна грейдером | квадратный метр | 41 715,50 | 5 000,00 | 38 613,00 | 92,00 |
| 32 | Очистка дорог общего пользования и тротуаров от пыли и грязи | километр | 373,59 | 50,00 | 283,00 | 75,00 |
| 33 | Устройство дорожных неровностей | штука | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 |
|  | Ремонт дорожных знаков | штука | 13,00 | 10,00 | 19,00 | 146,00 |
|  | Нанесение линий разметки на искусственные неровности | метр квадратный | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 100,00 |
| 34 | Установка, замена дорожных знаков | штука | 15,00 | 2,00 | 18,00 | 120,00 |
| 35 | Нанесение дорожной разметки | квадратный метр | 17106,00 | 16638,00 | 468,00 | 100,00 |
| 36 | Нанесение разметки на бортовые камни | квадратный метр | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,00 |
| 37 | нанесение разметки на пешеходных переходах | квадратный метр | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 100,00 |
|  | Нанесение осевой | метр квадратный | 11469,00 | 0,00 | 11469,00 | 100,00 |