РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание

РЕШЕНИЕ №  81

18 ноября 2021 года

г. Верхняя Тура

О реализации мероприятий проведения отопительного сезона 2021-2022 г.г.

Рассмотрев и обсудив информацию администрации Городского округа Верхняя Тура (вх.от 09.11.2021 № 199, эл.), ООО «АВТ ПЛЮС» (вх.от 28.10.2021 № 196), ООО «Управляющая компания Верхнетуринская» (вх.от 08.11.2021 № 193 эл.), о реализации мероприятий проведения отопительного сезона 2021-2022 г.г., учитывая заключение комиссии по городскому хозяйству от 11.11.2021 г. № 18,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации мероприятий проведения отопительного сезона 2021-2022 г.г. в Городском округе Верхняя Тура принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Роментов А.А.).

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура					И.Г. Мусагитов

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 18 ноября 2021 год № 81

ИНФОРМАЦИЯ Администрации ГО Верхняя Тура

об исполнении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2021/2022 года

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2021/2022 года разработан с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2020/2021 года, и утвержден постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 28.05.2021 № 138.

Для выполнения мероприятий выделено:

– 1,42 млн. рублей средств местного бюджета;

– 44,66 млн. рублей средств областного бюджета.

освоено:

– 1,42 млн.рублей средств местного бюджета (100 %);

– 44,34 млн.рублей средств областного бюджета (99,4 %).

Реализованы за счет местного бюджета с участием средств областного бюджета:

– мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности линии уличного освещения Городского округа Верхняя Тура (готовность – 100 %);

– газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул.25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Маркса, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области (готовность – 100 %).

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года также выполнены следующие мероприятия:

– введены в эксплуатацию водозаборные сооружения и сети водоснабжения;

– в режиме пуска-наладки работает станция биологической очистки хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения;

– в рамках реконструкции автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта Городского округа Верхняя Тура выполнена реконструкция существующей тепловой сети общей протяженностью 45,2 м на сумму 1,023 млн. рублей за счет областного бюджета, в том числе:

- по ул. Карла Либкнехта в районе пересечения между домами № 187 и № 174: трубопровод Ду80 мм – 12,4 м;

- по ул. Карла Либкнехта в районе пересечения между домами № 173 и № 168: трубопровод Ду 200мм – 11 м;

- по ул. Карла Либкнехта в районе пересечения между подстанцией и домом № 161: трубопровод Ду 100 – 21,8 м.

Кроме того, за счет внебюджетных средств Фондом капитального ремонта МКД / ООО «ТРИАЛ-СТРОЙ» выполнены в 100 % объеме следующие мероприятия:

– капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Железнодорожников, 
д. 66 (крыша);

– капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Гробова, д. 22 (инженерные сети, крыша, чердак);

– капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Гробова, д. 24 (инженерные сети, крыша);

– капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Гробова, д. 26 (инженерные сети, крыша);

– капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Строителей, д. 11 (инженерные сети, крыша);

– капитальный ремонт многоквартирного дома, г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 13 (инженерные сети, крыша, чердак).

Отчет

о подготовке к ОЗП 2020-2021г

ООО «УК Верхнетуринская»

Управляющая компания работает на территории ГО Верхняя Тура с 1 декабря 2012г. Основное направление деятельности компании – управление, обслуживание и содержание жилого многоквартирного фонда города в надлежащем состоянии, соответствующем нормам, СНиПам, ГОСТам и законам РФ.

В настоящее время в управлении находятся 83 МКД общей площадью 140 603,82 м2.

На всех домах выбраны председатель и совет МКД.

1.Общее направление по работе с жителями и их информированию.

Ведется постоянная работа и улучшение ее качества в этом направлении.

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 « Об утверждении стандарта раскрытия информации…» размещена информация об обслуживаемом жилищном фонде, выполняемых работах, а также реквизиты Управляющей компании на сайте   www.reformagkh.ru., а также создан сайт УК в сети Интернет по адресу http://ukvt.ru.

2.Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2020-2021г.

В рамках подготовки к отопительному сезону произведены следующие

виды и объемы работ на многоквартирных домах по 30.09.2021г:

1.Отопление, замена на сумму 515808 руб.

2. Холодное и горячее водоснабжение, замена на сумму 126004 руб.

3. канализационные сети, замена на сумму 91747 руб.

4. Конструктивные элементы на сумму 902026 руб.

5. Электрические сети, замена на сумму 166184 руб.

Сумма средств на проведение данных работ составила 1801769 руб.

Источник финансирования - средства собственников и нанимателей

МКД ГО Верхняя Тура

Формирование аварийного запаса материальных ресурсов.

Запас материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении ОЗП 2021-2022 г. сформирован.

В соответствии с приказом Минэнерго № 103 проведена работа по получению паспортов готовности МКД.

Особое внимание на сегодняшний день уделяется обеспечению безопасности  при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Согласно действующим нормам и правилам  проверка вентиляционных каналов  силами лицензионных  организаций  проводится не один раз в год, как ранее, а три раза в год силами специализированной организации.

Выполнены работы по косметическому ремонту подъездов МКД ул. Володарского,70 – 2 шт., Гробова ,23 -2 шт., Лермонтова 14- 1шт, Лермонтова ,18- 1 шт.,  Совхозная,18 -1шт,  Совхозная, 20 – 1шт., Совхозная, 22 – 1 шт.                          На 30.09.2021 отремонтированы 9 подъездов. В плане до конца года - ремонт 3 подъездов.

За период работы УК «Верхнетуринская» произведен косметический ремонт в    60 подъездах. На 2022 год планируется произвести косметический ремонт в 12-16 подъездах МКД. График и сроки выполнения работ подлежат формированию в период с декабря 2021г.  по  февраль 2022г., по результатам ремонтов 2021 года.

В рамках программы энергосбережения производится замена ламп освещения на энергосберегающие светильники с датчиками освещенности и движения в подъездах МКД. Всего  в 2021г установлено  139 шт.

Также проведена поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве  - 16  шт.

Из вопросов, которые УК в рамках средств «Содержание жилья» не может решить самостоятельно, относятся такие, как:

- Необходимость капитального ремонта кровель МКД ул. 8 марта д. 7 А (на 2022г.), ул. Строителей д. 5А (на 2023г.), ул. Володарского д. 29 (на 2024г.), связанный с недостаточным утеплением кровельного покрытия и разрушением гидроизоляционного слоя.

- Необходимость капитального ремонта кровель МКД ул. Машиностроителей д. 9 А, ул Мира д. 1 А., связанный с большим износом кровельного покрытия.

- Проведение строительной экспертизы по МКД ул. Гробова 4, Строителей 5а по причине наличия трещин в наружных стенах.

6.Задолженности.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги (переданная в АО «Энергосбыт») по состоянию на 01.10.2021г. составляет 491466,49 рублей.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги (АО «РЦ Урала») по состоянию на 01.09.2021г. составляет 7590832,03 рублей.

При этом % собираемости составляет 97,68% (средний за 2021г)

Задолженность юридических лиц  за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.10.2020г. составляет 429198,23 рублей.

Общая дебиторская задолженность на 01.10.2021г. составляет 8511496,75 рублей.

Задолженность ООО «УК Верхнетуринская» на 01.10.2021г. перед:

ООО «ПМ Технология» - 54 001,88 руб.;

МУП «Тура Энерго» - 464 686,50 руб.

в т.ч.: СОИ – 464 686,50 руб.;

коммунальные услуги – 0 руб.;

АО «Энергосбыт Плюс» - 1581080,44руб.

в т.ч.: СОИ – 1581080,44 руб.;

коммунальные услуги – 0,00 руб.

Дополнение к отчету на Думу ГО Верхняя Тура по подготовке к ОЗП 2021-2022гг

| Перечень произведенных работ |
| --- |
| за сентябрь 2021 г. |
| Период | Адрес | работы |
| Холодное водоснабжение |
| 07,09, | Машиностроителей 1 | кв 13 (ремонт хвс) |
| 20,09, | Машиностроителей 7А | подвал (ремонт хвс) |
| 17,09, | Машиностроителей 19Б | кв 39 (замена крана хвс) |
| 02,09, | Строителей 10 | кв 15 (замена кранов хвс и гвс) |
| Горячее водоснабжение |
| 27,09, | Володарского 3 | кв 24 (ремонт гвс) |
| 29,09, | Володарского 66 | подвал (ремонт хвс) |
| 09,09, | Грушина 98 | кв 16 (ремонт гвс) |
| Отопление |
| 02,09, | 8 Марта 9 | кв.16 (ремонт отопления) |
| 10,09, | Володарского 3 | подвал (ремонт отопления) |
| 30,09, | Володарского 68 | кв 8 (ремонт отопления) |
| 24,09, | Гробова 2А | кв 16-20 (ремонт отопления) |
| 10,09, | Гробова 2А | маг Екатерина (ремонт отопления) |
| 14,09, | Гробова 2Б | кв 13 (ремонт отопления) |
| 28,09, | Гробова 8А | кв 6-14 (ремонт отопления) |
| 14,09, | Гробова 20 | кв 12 (ремонт отопления) |
| 08,09, | Гробова 20 | кв 12 (ремонт периметра отопления) |
| 13,09, | Гробова 22 | кв 3 (ремонт отопления) |
| 29,09, | Грушина 98 | кв 27 (ремонт отопления) |
| 22,09, | Грушина 98 | кв 19 (ремонт отопления) |
| 17,09, | Лермонтова 14 | кв 80 (ремонт отопления) |
| 30,09, | Машиностроителей 9А | кв 26-27 (ремонт отопления) |
| 01,09, | Машиностроителей 11 | кв 45-46 (ремонт отопления) |
| 01,09, | Машиностроителей 19А | кв 9-12 (ремонт канализации) |
| 14,09, | Совхозная 15 | кв 10 (ремонт отопления) |
| 21,09, | Совхозная 18 | кв 16-20-24 (ремонт отопления) |
| 23,09, | Совхозная 18 | подвал (ремонт отопления) |
| 21,09, | Строителей 5 | кв 3 (ремонт отопления) |
| Отопление в подъездах |
| Канализация |
| 24,09, | 9 Марта 15А | кв 12 (ремонт канализации) |
| 20,09, | Гробова 2Б | кв 132 (ремонт канализации) |
| 07,09, | Гробова 2В | подвал (ремонт канализации) |
| 07,09, | Грушина 98 | кв 30-33 (ремонт канализации) |
| Электроснабжение |
| 02,09, | Гробова 2А | кв 27 (ремонт освещения) |
| 28,09, | Гробова 2А | кв 23 (ремонт эл.щит) |
| 29,09, | Карла - Либкнехта 172 | под 1 (замена светильников) |
| 24,09, | Карла - Либкнехта 172 | под 1,2 (установка светильников) |
| 21,09, | Лермонтова 18 | кв 70-71 (ремонт эл.щита) |
| 13,09, | Машиностроителей 11 | под 10, 4 эт (замена светильников) |
| 14,09, | Машиностроителей 19Б | кв 100-101 (ремонт эл.щита) |
| 30,09, | Машиностроителей 21 | под 6 (замена уличного светильника) |
| 20,09, | Совхозная 20 | под 1 (замена светильников) |
| 01,09, | Совхозная 22 | под 2, 1 эт (замена светильников) |
| 14,09, | Строителей 10 | под 1, 1,2 эт, тамбур (установка светильников) |
| Конструктивные элементы и прочие работы |
| 27,09, | Карла - Либкнехта 172 | под 2 (ремонт крыльца и ступенек) |
| 30,09, | Машиностроителей 9А | ремонт кровли |
| 01,09, | Машиностроителей 19А | под 3, 1-3 эт (покраска пола между этажами) |
| Замена запорной арматуры в подвале/на вводен в дом |
|  | Перечень произведенных работ | за сентябрь 2021 г. |
| 1 | Холодное водоснабжение | 4 164,00 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 3 177,00 |
| 3 | Отопление | 39 961,00 |
| 4 | Отопление в подъездах | 0,00 |
| 5 | Канализация | 8 714,00 |
| 6 | Электроснабжение | 21 958,00 |
| 7 | Конструктивные элементы и прочие работы | 25 779,00 |
| 8 | Замена запорной арматуры в подвале/на вводе в дом | 0,00 |
|  | итого: | 103 753,00 |