РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок второе заседание

РЕШЕНИЕ №  94

22 декабря 2021 года

г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2018-2035 гг.», принятую Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2017 года № 101

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании постановления Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 года № 80-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области при осуществлении мониторинга разработки и утверждении программ комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур поселений и городских округов, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.04.2021 № 251-п «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области, Уставом Городского округа Верхняя Тура, в целях формирования безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

- Внести в Программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2018-2035 гг.» (далее – Программа), принятую Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2017 № 101, с изменениями, внесенными решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.05.2019 № 37 и от 29.10.2020 № 67, следующие изменения:

  - Строку «Объемы и источники финансирования программы» Раздела I «Паспорт Программы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

  - Таблицу 4.1 «Целевые показатели программы» раздела IV «Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).

  - Таблицу 5.1 «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2035 годы» раздела V «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

  - Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

  - Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.

3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4.	Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Орлов М.О.).

| Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура ______________ И.Г. Мусагитов | Глава Городского округа Верхняя Тура _____________ И.С. Веснин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 94

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: – средства местного бюджета: 2018 год – 5305,67 тыс. руб. 2019 год – 7190,93 тыс. руб. 2020 год – 12 066,47 тыс. руб. 2021 год – 4003,93 тыс. руб. 2022 год – 3083,61 тыс. руб. 2023 год – 50,00 тыс. руб. 2024 год – 50,00 тыс. руб. 2025 год – 50,00 тыс. руб. 2026 год – 50,00 тыс. руб. – средства областного бюджета: 2018 год – 2855,20 тыс. руб. 2019 год – 29 725,40 тыс. руб. 2020 год – 69 074,10 тыс. руб. 2021 год – 60 000,00 тыс. руб. 2022 год – 57 638,50 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. – внебюджетные источники: 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 84 000,00 тыс. руб. 2024 год – 99 900,00 тыс. руб. 2025 год – 110 500,00 тыс. руб. 2026 год – 135 800,00 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| --- | --- |

Приложение 2

К Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 94

Таблица 4.1 Целевые показатели Программы

| «Развитие транспортной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура на 2018–2035 годы» |
| --- |
| № | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог, всего | км | 61,5 | 61,5 | 63,9 | 63,9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 44 | 43 | 42,0 | 40 | 38 | 35 | 32,8 | 31,9 | 28,2 | 20 |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Затраты на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | Затраты на мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | тыс. руб. | 8200,00 | 8200,00 | 36 900,00 | 81 100,00 | 64 000,00 | 60 700,00 | 84 100,00 | 97 100,00 | 107 100,00 | 31 100,00 |
|  |  | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,00 | 3500,00 | 104800,00 |

Приложение 3

к решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 94

Таблица 5.1.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018–2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гробова от ул. Иканина до ул.8 марта | 2018-2019 | 33 368,70 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по переулку Безымянному от плотины до улицы Мира с продолжением по улице Мира до дома интерната | 2019-2020 | 76 797,85 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура | 2020-2022 | 127 783,93 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Реконструкция улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. Красноуральск – пос. Арбатский с мостом через реку Тура | 2023-2025 | 228 000,00 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 2023 | 8 000,00 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Ремонт участка дороги от ул. Карла Маркса, 28 до ул. Мира | 2024 | 10 000,00 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Володарского д. 66 до ул. Володарского д. 16 | 2025 | 12 000,00 | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Иканина д.77 до ул. Карла Либкнехта д.150 | 2026 | 11 000,00 | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение 4

к решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 94

Приложение 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ед. изм. | Объем работ | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый конечный результат | Исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В разрезе источников финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА" |
| 1. | Строительство остановочных комплексов для муниципального автобусного маршрута, оборудованных согласно требованиям ГОСТ и ТУ и светодиодными экранами | 2018 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 2 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |  |  |
| 2. | Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | 2018 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 1 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 1 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |  |  |
| 3. | Строительство автостоянок около объектов обслуживания | 2018 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 2 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 2 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 |  |  |
| 4. | Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения | 2018 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 1 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 1 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 |  |  |
| 5. | Развитие железнодорожного транспорта | 2026 | – | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | МКУ «Служба единого заказчика» |
| ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ» |
| 6. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2018 | км. | 0 | 3005,50 | 150,30 | 2855,20 | 0 | 0 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 1,07971 | 33587,83 | 3862,43 | 29 725,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2,2675 | 81090,57 | 12 016,47 | 69 074,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 63953,93 | 3953,93 | 60 000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 2,51485 | 60672,11 | 3033,61 | 57 638,50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 2,169 | 84 000,00 | 0 | 0 | 0 | 84 000,00 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 0,880 | 86 000,00 | 0 | 0 | 0 | 86 000,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 3,664 | 88 000,00 | 0 | 0 | 0 | 88 000,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 0,257 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 |  |  |
| 7. | Размещение, замена дорожных знаков и указателей на улицах | 2018 | шт. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Ремонт тротуаров, подходов к подъездам, бордюров, водоотводных канав | 2018 | км | 1 | 5105,37 | 5105,37 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для пешеходного передвижения населения | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0,5 | 3278,50 | 3278,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 3 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 3 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 4 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 |  |  |
| 9. | Устройство велодорожек | 2018 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для велосипедного передвижения населения. | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 1 | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | 8000,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 2 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 16 000,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 16 000,00 |  |  |

Приложение 5

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 94

Приложение 2

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года | Всего | 8160,87 | 36 916,33 | 81 140,57 | 64 003,93 | 60 722,11 | 84 050,00 | 99 950,00 | 110 550,00 | 135 850,00 |
|  | Местный бюджет | 5305,67 | 7190,93 | 12 066,47 | 4003,93 | 3083,61 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Областной бюджет | 2855,20 | 29 725,40 | 69 074,10 | 60 000,00 | 57 638,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000,00 | 99 900,00 | 110 500,00 | 135 800,00 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного и общественного транспорта» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900,00 | 3500,00 | 104 800,00 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900,00 | 3500,00 | 104 800,00 |
| Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» | Всего | 8160,87 | 36 916,33 | 81 140,57 | 64 003,93 | 60 722,11 | 84 050,00 | 97 050,00 | 107 050,00 | 31 050,00 |
|  | Местный бюджет | 5305,67 | 7190,93 | 12 066,47 | 4003,93 | 3083,61 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Областной бюджет | 2855,20 | 29 725,40 | 69 074,10 | 60 000,00 | 57 638,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000,00 | 97 000,00 | 107 000,00 | 31 000,00 |