Приложение № 2

к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура №

**Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нача-ла реализации | Окон-чания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – комплексное благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| 1. Дворовые территории:  1.1) ул. Мира, 1а; | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2020 | 2020 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дворовые территории:  2.1) ул. 8 Марта, 12; | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 2.1 Дворовые территории:  2.1.1) ул. Машиностроителей, 23;  2.1.2) ул. Машиностроителей 21, 19а | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 3. Дворовая территория:  3.1) 132-133 квартал (ул. Гробова 18-26, 23-29, 26а; ул. Строителей, 5а, 9, 11, 13; ул. 8 марта, 7а, 11, 13. 15а);  3.2) ул. Машиностроителей, 9а;  3.3) ул. Лермонтова, 14;  3.4) ул. Лермонтова, 16;  3.5) ул. Грушина, 98;  3.6) ул. Лермонтова, 12;  3.7) ул. Иканина, 88, ул. Машиностроителей, 5. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 4. Дворовые территории:  4.1) ул. Машиностроителей, 19б;  4.2) ул. Гробова, 2В;  4.3) ул. Совхозная, 15;  4.4) ул. Володарского, 27, ул. Володарского, 29, ул. Гробова, 2, ул. Гробова, 4, ул. Чапаева, 1, ул. Чапаева, 2, ул. Чапаева, 3;  4.5) ул. Машиностроителей, 8. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| 5. Дворовая территория:  5.1) ул. Машиностроителей, 11;  5.2) ул. Володарского, 3. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексные благоустроенные дворовые территории между многоквартирными жилыми домами, в соответствии с СНиП 2.07.01-89\*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. Покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. Установка элементов городской мебели;  3. Установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. Сопряжение поверхностей;  2. Озеленение территории;  3. Установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. Установка детского игрового оборудования;  5. Установка физкультурно-оздоровитель­ных устройств, сооружений, комплексов;  6. Организация детских игровых площадок;  7. Организация площадок для занятий спортом;  8. Организация площадок для отдыха взрослых;  9. Устройство площадки хозяйственного назначения;  10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  11. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  12. Развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 1:  доля благоустроенных дворовых территорий;  Показатель 2:  охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| Задача 2 – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 1. Комплексное благоустройство:  парка молодоженов по ул. Карла Либкнехта | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2018 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории;  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 2. Комплексное благоустройство:  набережной Верхнетуринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2019 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети. | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 3. Комплексное благоустройство:  Парка Победы - Мемориала Славы и прилегающих территорий Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка скамеек и урн;  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 4. Комплексное благоустройство общественной территории:  Парк здоровья по ул. Лермонтова | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2019 | 2021 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети |  |
| 5. Комплексное благоустройство:  Аллеи Славы по ул. Машиностроителей (от ул. Чапаева до ул. Лермонтова) | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2022 | 2022 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 6. Комплексное благоустройство:  Спортивного сквера по ул. Совхозная | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 7. Комплексное благоустройство:  стадиона по ул. Ленина | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2024 | 2024 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 8. Комплексное благоустройство:  Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 9. Комплексное благоустройство:  Комплексное благоустройство спортивной и детской площадки с уличными тренажерами в микрорайоне Рига | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2023 | 2023 | Комплексная благоустроенная муниципальная территория общественного пользования, в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | Минимальный перечень:  1. покрытие поверхностей, с применением усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;  2. установка элементов городской мебели (урны, скамейки);  3. установка наружного освещения территории.  Дополнительный перечень:  1. сопряжение поверхностей;  2. озеленение территории;  3. установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);  4. установка детского игрового оборудования;  5. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;  6. организация площадок для занятий спортом;  7. организация площадок для отдыха взрослых;  8. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;  9. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  10. развитие дорожно-тропиночной сети | Показатель 3.  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |