

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

**ШЕСТОЙ СОЗЫВ**

**Третье заседание**

**РЕШЕНИЕ № 13**

17 октября 2019 года

г. Верхняя Тура

***О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2019 года***

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2019 год, Положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Ерушина Е.Ю. (вх.от 07.10.2019 г. № 181), о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2019 года, учитывая заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству от 10.10.2019 года № 4,

**ДУ­МА ГО­РОД­СКО­ГО ОК­РУ­ГА ВЕРХ­НЯЯ ТУ­РА РЕ­ШИ­ЛА:**

1. Информацию по вопросу «О выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2019 года» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Комитету по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством:

- вынести на согласительную комиссию по рассмотрению проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы вопрос по выделению денежных средств для завершения работ по опиловке тополей и дальнейшего озеленения в Городском округе Верхняя Тура;

- повторно разместить информацию в газете «Голос Верхней Туры» по вывозу крупногабаритного мусора из частного сектора.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Роментов А.А.).

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 17 октября 2019 года № 13

**Информация о выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2019 года в рамках муниципального задания[[1]](#footnote-2).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерения | Муниципальное задание 2018 год | | |
| План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Скашивание травы в местах захоронений | м2 | 4500 | 4050 | 90 |
| Вывоз мусора с кладбища | м3 | 250 | 228 | 91,2 |
| Акарицидная обработка мест захоронения | га | 7 | 7 | 100 |
| Озеленение города, посадка цветов | шт | 2 000 | 3 000 | 150 |
| Благоустройство территории города газонной травой | кг | 20 | 20 | 100 |
| Скашивание травы  *ул. Машиностроителей;*  *ул.Гробова (обочины дороги);*  *территория дет.сада №47;*  *Городской сквер;*  *ул.Карла Маркса;*  *ул.Карла Либкнехта(от въезда в город до проулка ул.Кривощекова);*  *ул.Володарского(обочины дороги);*  *ул.Мира(обочины тротуаров и дорог);*  *ул. Иканина.* | м2 | 20 000 | 40 683,96 | 203,42 |
| Скашивание травы с обочин дорог механизированным способом | м2 | 2000 | 5200 | 260 |
| Спиливание и вырубка деревьев, кустарников, веток с обочин дорог по предписаниям ГИБДД | м3 | 120 | 714,14 | 595,12 |
| Побелка деревьев на плотине | шт | 53 | 53 | 100 |
| Побелка бордюров | м | 1275 | 1275 | 100 |
| Покраска детских площадок | шт | 3 | 0 | 0 |
| Уборка территории после Дня города | м2 | 280 | 280 | 100 |
| Уборка, улучшение санитарного состояния, очистка урн *(ул. Машиностроителей, ул.Карла Маркса, ул.Мира, ул.Карла Либкнехта, ул.Володарского, ул. Иканина)* | км | 9,78 | 9,78 | 100 |
| Разбор сгоревшего дома по ул. Ленина, д. 145 | шт | 1 | 1 | 100 |

Дополнительно в рамках выполнения муниципального задания были проведены следующие виды работ:

– ремонт 2 остановочных пунктов (ул. 8 марта и Железнодорожный переезд);

– демонтаж 2 шт. деревянных построек общим объемом 50 м3 по ул. 8 марта–Объездная дорога;

– установка туалета по ул. Рабочая.

Комитетом по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством в рамках реализации подпрограммы 6 «Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура» муниципальной программы «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2022 года» реализованы следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| 1 | Ремонт детской площадки ул. Машиностроителей, 9 | 6107,94 |
| 2 | Установка стелы «Верхняя Тура» | 450 005,00 |
| 3 | Оборудование ограждения городского кладбища с северной стороны | 602 676,82 |
| 4 | Устройство туалета на территории городского кладбища | 74 969,00 |
| 5 | Покраска остановочных пунктов | 82 850,00 |

**Работы по опиловке тополей в 2019 году[[2]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место выполнения работ** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Ул. Молодцова 60 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 2 | Ул. Молодцова 109 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 3 | Ул. Чапаева 1 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 4 | Ул. Кирова 10 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 1 |
| 5 | Ул. Грушина 115 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 1 |
| 6 | Пионерская 82 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 1 |
| 7 | Ул. М-Горького 69 (напротив) | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 8 | Ул. Первая 3 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 3 |
| 9 | Ул. Дьячкова 14 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 1 |
| 10 | Ул. Дьячкова 47 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 11 | Ул. Алексевых 10 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 12 | Ул. Труда 9 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 2 |
| 13 | Ул. Труда 5 | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 5 |
| 14 | Ул. Лермонтова 12 (район ТП) | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 15 |
| 15 | Ул. Карла Либкнехта (район моста и агит. площадка) | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 3 |
| 16 | Ул. Карла Маркса | Обрезка ствола деревьев | Шт. | 50 |
|  |  | **Итого:** | **Шт.** | **94** |
| 1 | Ул. Чапаева 1 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 2 | Ул. Гробова, 25 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 3 | Ул. Гробова 27 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 4 | Ул. Грушина 131 |  | Шт. | 2 |
| 5 | Проулок между ул. Фомина 43 и ул. Володарского 80 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 5 |
| 6 | Ул. Строителей 5 а | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 10 |
| 7 | Ул . Иканина 44 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 8 | Ул. Иканина 50 | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 9 | Ул. Машиностроителей (2 проходная) | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 1 |
| 10 | Ул. Карла Либкнехта (район моста) | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 2 |
| 11 | Ул. Карла Маркса | Валка деревьев без корчевки пня | Шт. | 20 |
|  |  | **Итого:** | **Шт.** | **45** |
|  |  | **Всего:** | **Шт.** | **139** |

1. Объем направленных средств на выплату субсидии МБУ «Благоустройство» составил – 1 603 502,10 руб. [↑](#footnote-ref-2)
2. На проведение работ по опиловке тополей освоено 231 561,67 руб. [↑](#footnote-ref-3)