РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ШЕСТОЕ СОЗЫВ

Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №  3

20 февраля 2020 года

г. Верхняя Тура

О состоянии водоснабжения в Городском округе Верхняя Тура

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2020 год, положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», рассмотрев предоставленную информацию первого заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Дементьевой Э.Р. о состоянии водоснабжения в Городском округе Верхняя Тура, заслушав информацию представителя ООО «АТВ ПЛЮС» Грошева С.В., в соответствии с Уставом Городского округа Верхняя Тура, учитывая заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству от 13.02.2020 года № 2,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

1.Информацию о состоянии водоснабжения в Городском округе Верхняя Тура принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Думы

Городского округа Верхняя Тура					И.Г. Мусагитов

Приложение

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 20 февраля 2020 года № 3

О состоянии водоснабжения в городском округе Верхняя Тура

Администрацией Городского округа Верхняя Тура (далее – Администрация) заключено трехстороннее концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура, с Обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» и Правительством Свердловской области на 15 лет (далее – Концессионное соглашение).

# С 1 декабря 2019 года услуги по водоснабжению оказывает ООО «АВТ ПЛЮС».

Постановлением РЭК Свердловской области от 20.11.2019 № 141-ПК с 01.12.2019 установлен тариф для населения 29,80 рублей за куб. метр (без НДС).

Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области согласованы и утверждены показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках Концессионного соглашения предусмотрено реализация мероприятий по реконструкции водопроводных сетей городского округа:

– от врезки по ул. Первомайская до водозаборной колонки ВРК-16 по ул. Уральская;

– от колодцев по ул. Первомайская, д. 1-2, и Макеровский переулок (д/с № 12);

– от ул. Грушина по ул. Машиностроителей до ул. Володарского;

– от скважины Земледелец до водонапорной башни;

– закольцовка от накопительной будки по пер. Демидовский до ул. Красноармейская.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов водоснабжения составляет 7835,37 тыс. рублей.

В 2019 году Администрацией при содействии Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области реализован ряд инвестиционных проектов.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены субсидии в размере 14 787,2 тыс. рублей на капитальный ремонт распределительных сетей водоснабжения 132 и 133 кварталов, работы выполнены в декабре 2019 года силами подрядной организации ООО «Энергия».

В рамках данного мероприятия заменено сетей водоснабжения: Ду 160 – 1627,6 м, Ду 63 – 740,9; водопроводных колодцев – 41 ед. и камер – 5 ед.

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» муниципальному образованию на условии софинансирования в 2019 году выделена субсидия на реализацию инвестиционного проекта:

– Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура, затраты по муниципальному контракту составили 96 910,87 тыс. рублей, в 2019 году из областного бюджета выделены средства в размере 50 384,87 тыс. рублей, из местного бюджета – 1570,7 тыс. рублей.

В 2020 году финансирование данного инвестиционного проекта осуществляется в рамках проекта «Чистая вода» за счет регионального, федерального и местного бюджетов.

Объем средств 2020 года составляет 44 155,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 39 291,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2957,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 1906,7 тыс. рублей

Муниципальный контракт на реализацию данного проекта заключен между МКУ «Служба единого заказчика» и ООО «СПЕЦЦЕМРЕМОНТ», окончание работ – декабрь 2020 года.

В настоящее время выполнены работы по планировке площадки насосных станций водозабора, разбивке трассы автомобильной дороги до водозаборных сооружений 1-го подъема протяженность 384 м, уложен водовод Ду 225 – 1899 м, Ду 315 – 96 м, Ду 160 –1010 м.

Цель данного инвестиционного проекта:

– повышение качества условий проживания населения Городского округа Верхняя Тура за счет формирования благоприятной среды проживания граждан, предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Задача данного инвестиционного проекта:

– строительство и ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений и сетей водоснабжения предназначенных для транспортировки подземных вод от водозаборных сооружений на Северо-Сопочном участке Сопочного месторождения подземных вод до точек подключения к существующим магистральным водоводам.

Цели и задачи инвестиционного проекта соответствуют целям и задачам стратегических программных документов городского округа Верхняя Тура, муниципальной программы «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2015 № 49.

Кроме того, для обеспечения наружного пожаротушения Администрацией заключен муниципальный контракт с ООО «Гарант Проект» на выполнение проектных работ по разработке раздела ТКР (Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения) «Устройство противопожарного водопровода от ул. Грушина до ул. Володарского в городе Верхняя Тура».

При наличии раздела ТКР Администрацией будут подготовлены и направлены предложения в Правительство Свердловской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области.

Информация ООО «АТВ ПЛЮС»